#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –

#### ГОРОД ОСТРОГОЖСК

#### Острогожского муниципального района

#### Воронежской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

# «_14__» _____11_____2022 г.     № __136-р______

# г. Острогожск

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории  городского поселения  –

город  Острогожск  в  2023 году

В целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления) и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории городского поселения – город Острогожск  в 2023 году:

1. Утвердить состав   паводковой комиссии городского поселения-город Острогожск на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить расчет выделения сил и средств, для защиты населения и промышленно-хозяйственных объектов от возможного весеннего паводка на территории городского поселения-город Острогожск в 2023 году (приложение № 2).

3. Утвердить  план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории городского поселения-город Острогожск в 2023 году (приложение № 3).

4.  Рекомендовать руководителю средств массовой информации (Гроссу Г.В.) проводить разъяснительную работу с населением по обеспечению мер безопасности, правил поведения   в период прохождения весеннего половодья.

5.    Возложить на паводковую комиссию городского поселения-город Острогожск    координацию выполнения всего комплекса  паводковых мероприятий.

6.    Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения–город Острогожск                                      А.В. Колесников

Исп.:   Иванов Г.А.

Согласовано:	Майгурова С.А.

Приложение № 1

к распоряжению главы администрации

городского поселения – город Острогожск

от «14» 11.2023 г. № 136-р

Состав

паводковой комиссии городского поселения-город Острогожск на 2023год

| № пп | Ф И О | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калашников Владимир Викторович- председатель комиссии | И.О. заместителя главы администрации городского поселения-город Острогожск |
| 2 | Емцев Игорь Николаевич- заместитель председателя комиссии | директор МКУ «Служба технического обеспечения и управления городским хозяйством города Острогожска» |
| 3 | Головин Владимир Викторович | Директор МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» |
| 4 | Болховитин Владимир Иванович (по согласованию) | И.О. директора ООО «Острогожскгидросток», ООО «Острогожскгидроресурс» |
| 5 | Каменев Николай Николаевич (по согласованию) | Директор ООО «Управляющее ремонтно-эксплуатационное предприятие» |
| 6 | Жданов Сергей Вячеславович | Директор МУП «Острогожская горэлектросеть» |
| 7 | Конанчук Александр Николаевич (по согласованию) | Директор МКП « Острогожская теплосеть №1» |
| 8 | Нестругина Светлана Александровна | Начальник отдела финансово-экономической политики и муниципального заказа администрации городского поселения - город Острогожск |
| 9 | Иванов Геннадий Александрович | Эксперт ГО и ЧС администрации городского поселения - город Острогожск |

Глава администрации

городского поселения–город Острогожск                                      А.В. Колесников

Приложение № 2

к распоряжению главы администрации

городского поселения – город Острогожск

от «14»11.2023г. №136-р

Расчёт

выделения сил и средств для защиты населения и промышленно-хозяйственных объектов от возможного весеннего паводка на территории городского поселения – город Острогожск в 2023 году

| № п/п | Предприятие, организация, от которой выделяются силы и средства | Ф.И.О. руководите-ля, телефон | Кол-во л.с. (чел) | Инженерная техника |  | Плав сред-ства |  | Автомобиль-ная специаль-ная техника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид, марка | Кол-во | Вид | Кол-во | Вид, марка | Кол-во |
| 1. | МУП «Острогожская горэлектросеть» | Жданов Сергей Вячеславович 8(47375) 4-68-27 | 20 | Трактор МТЗ БКМ(буровая установка) Свар. агрегат | 1 1 1 |  |  | Гр. ав-ль (будка) Гр. ав-ль | 1 1 |
| 2. | ООО «Острогожскгид-роресурс», ООО «Острогожскгид-росток» | Болховитин Владимир Иванович 8(47375) 4-33-46 | 5 | Экскаватор | 1 | Лод-ка | 1 | АСМ Гр. ав-ль | 4 1 |
| 3. | ООО «Управляющее ремонтно-эксплуатационное предприятие» | Каменев Николай Николаевич 8(47375) 4-43-14 | 8 | Трактор Т-25 Ацитилено-вый генератор | 1 1 |  |  | Самосвал АСМ | 1 1 |
| 4. | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | Головин Владимир Викторович 8(47375) 4-72-90 | 20 | Погрузчик Экскаватор Гредер Автовышка Кран Поливомоеч-ная машина | 1 1 1 1 1 1 | Лод-ка | 1 | Гр. ав-ль самосвал | 1 1 |
| 5. | МКП « Острогожская теплосеть №1» | Конанчук Александр Николаевич 8(47375) 4-38-51 | 10 | Экскаватор Рем.мастерс-кая Сварочный генератор | 1 1 1 |  |  | Гр. ав-ль | 1 |
| 6. | МУП «Ритуал» | Елтуков Александр Леонидович 8(47375) 3-41-32 | 5 |  |  |  |  | Гр. ав-ль | 1 |

Глава администрации

городского поселения–город Острогожск                                      А.В. Колесников

Приложение № 3

к распоряжению главы администрации

городского   поселения – город Острогожск

от «14»11. 2022 г. №136-р

План

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории городского поселения-город Острогожск в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать планы мероприятий по подготовке к пропуску весенних вод, защите объектов от возможных подтоплений | Руководители предприятий | до 15.12.22г. |
| 2 | Провести проверку готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с половодьем на объектах экономики (организациях) городского поселения-город Острогожск | Председатель паводковой комиссии | 26.02.23 г. |
| 3 | Провести инструктаж по технике безопасности со всеми работниками, привлекаемыми к выполнению мероприятий по пропуску паводка | Руководители предприятий | до 24.02.23 г. |
| 4 | Провести информирование и разъяснительную работу среди населения о мерах безопасности на водоемах в период весенних вод и ледохода, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования от ущерба имущества на ежегодно затапливае-мых территориях | Паводковая комиссия, СМИ | Постоянно |
| 5 | Выставить по берегам водоемов знаки запрещения выхода граждан и выезда транспорта на лед | Паводковая комиссия МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | до 1.03.23 г. |
| 6 | Создать аварийные бригады, подготовить автотранспорт, откачивающую технику и другие аварийные материалы, необходимые для проведения превентивных противопавод-ковых мероприятий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком | Паводковая комиссия, руководители предприятий | до 18.02.23 г. |
| 7 | Организовать круглосуточное наблюдение в предполагаемых зонах затопления | Паводковая комиссия | Во время паводка |
| 8 | Систематически производить отбор проб и установить особый лабораторный контроль за качеством питьевой воды, в том числе из общественных колодцев | ООО «Острогожскгидро-ресурс» | Ежедневно в период паводка |
| 9 | Осуществлять расчистку имеющихся мелиоративных канав, дренажных труб и мостовых переходов | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | До начала паводка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Содержать в исправном состоянии наружное и аварийное освещение на всех объектах ВКХ и теплоснабжения | ООО «Острогожск-гидроресурс», ООО «Острогожскгидро-сток», МКП« Острогожская теплосеть №1» | Постоянно |
| 11 | Вести особое наблюдение за водопроводными линиями, находящимися в зоне затопления | Паводковая комиссия, ООО «Острогожск-гидроресурс», ООО «Острогожскгидросток» | Во время паводка |
| 12 | Выполнить герметизацию колодцев канализа-ционных сетей с целью предотвращения попадания в них поверхностных и паводковых вод | ООО «Острогожск-гидроресурс», ООО «Острогожскгидросток» | до 1.03.23 г. |
| 13 | Провести работы по герметизации 12-ти водозаборных скважин, расположенных в пойме реки Острогоща | ООО «Острогожск-гидроресурс» | до 1.03.23 г. |
| 14 | Изготовить преграды для отвода талых вод от ГКНС (городская канализационная насосная станция) в г. Острогожске по ул. Набережная | ООО «Острогожск-гидросток» | По необходимости в период половодья |
| 15 | Доукомплектовать месячный запас хлоросодержащих реактивов для хлорирования или перехлорирования сооружений водопровода и канализации | ООО «Острогожск-гидроресурс», ООО «Острогожскгидросток» | до 27.02.23 г. |
| 16 | Выполнить работы по оборудованию переправ для пешеходов и транспорта в местах затопления дорог в населенных пунктах, установке переходных мостиков по тротуарам в г. Острогожске | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | По необходимости в период половодья |
| 17 | Выполнить работы по очистке стоков паводковых вод на территории города Острогожск | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | до 1.03.23 г. |
| 18 | Произвести заготовку необходимых запасов песка (120 т) и мешков под песок (240 шт.) | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | до 26.02.23 г. |
| 19 | Провести прочистку водостоков дамбы объездной дороги от железнодорожного моста до р.Тихая Сосна | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | до 1.03.23 г. |
| 20 | Выполнить работы по расчистке заторов (мусоросборов) узких мест в период разлива по р. Тихая Сосна | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | По необхо-димости в период по-ловодья |
| 21 | Выполнить работы по оборудованию отводных канав от подстанций ТП-4,27,26,76,131,143,143а, попадающих в зону подтопления | МУП «Острогожская горэлектросеть» | По необхо-димости в период по-ловодья |
| 22 | Для осуществления мониторинга прохождения половодья организовать наблюдение и контроль за состоянием водных объектов, расположенных на территории городского поселения-город Острогожск. Обмен информацией о прохождении половодья осуществлять через Единую дежурно-диспетчерскую службу Острогожского муниципального района | МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» | Ежедневно в период паводка |
| 23 | Провести уточнение мероприятий по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения | Председатель паводковой комиссии | до 23.02.23г. |
| 24 | Организовать проведение дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) | ООО «Острогожск-гидроресурс», ООО «Острогожскгидросток» | По необходи-мости, в период прохождения весеннего паводка |
| 25 | Организовать оповещение населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка | Паводковая комиссия, ст. инспектор ГОЧС администрации городского поселения-город Острогожск | В период прохождения весеннего паводка |
| 26 | Принять необходимые меры по защите жилищного фонда от паводковых вод | ООО «УРЭП», ОООУК "Острогожск", ООО "Максимум" | В период прохождения весеннего паводка |
| 27 | Обеспечить готовность резервных автономных источников электроснабжения с проведением испытаний их работоспособности | Паводковая комиссия, руководители предприятий | до 15.12.22г. |
| 28 | Обеспечить связь с паводковой комиссией Острогожского муниципального района | Председатель паводковой комиссии | до 1.03.23 г. |

Глава администрации

городского поселения–город Острогожск                                      А.В. Колесников