****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –**

**ГОРОД ОСТРОГОЖСК**

**Острогожского муниципального района**

**Воронежской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И** **Е**

« 22 » апреля 2021 г. № 148

г. Острогожск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**городского поселения – город Острогожск № 137 от 27.03.2018 года**

**«Об утверждении муниципальной программы «Формирование**

**современной городской среды на территории городского поселения –**

**город Острогожск на 2018 -2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района, администрация городского поселения – город Острогожск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения – город Острогожск № 137 от 27.03.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018 -2022 годы», а именно:

1.1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Отделу финансово-экономической политики и муниципального заказа (Нестругина С.А.) при формировании бюджета городского поселения - город Острогожск на очередной финансовый год предусмотреть финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных муниципальной программой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Исп. Емцев И.Н.

Согл.:Нестругина С.А.

Согл.: Павлова И.Б.

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения –

город Острогожск Острогожского

муниципального района

Воронежской области

от 22.04. 2021 г. № 148

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ муниципальной программы городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области** **«Формирование современной городской среды на территории**  **городского поселения город Острогожск на 2018-2024 годы»** | |
| Инициатор разработки программы | Администрация городского поселения – город Острогожск |
| Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи федерального Закона, и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации о необходимости разработки программы | Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ,  Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». |
| Разработчик (соразработчики) программы | Администрация городского поселения – город Острогожск |
| Ответственные исполнители | Администрация городского поселения – город Острогожск |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск».  Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск».  Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Острогожск».  Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Острогожск». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения - город Острогожск. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения - город Острогожск.  Обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, соответствующей установленному нормативу.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения - город Острогожск.  Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.  Повышение уровня вовлеченности граждан в решение вопросов цифровизации городского хозяйства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск,%.  2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Острогожск, %.  3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении- город Острогожск от общей численности населения муниципального образования.  4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск.  5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Острогожск. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по муниципальной программе – **374000,46** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 332825,26 тыс. рублей;  - областной бюджет – 25750,9 тыс. рублей;  - местный бюджет – 8524,3 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 6900,00 тыс. рублей;  в том числе по годам реализации муниципальной программы:  2018 год:  всего – **11227,69** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет –9543,45 тыс. рублей;  - областной бюджет – 1684,13 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 0,11 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей;  2019 год:  всего – **116376,87** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 82604,81 тыс. рублей;  - областной бюджет – 19155,20 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 7716,86 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 6900,00 тыс. рублей;  2020 год:  всего – **20506** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 19600,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 400,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 506 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей;  2021 год:  всего – **51299,17** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 49980,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 1019,57 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 299,60 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей;  2022 год:  всего – **94439,94** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 92550,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 1889,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 0,94 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей.  2023 год:  всего – **47150,46** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 46207,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 943,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 0,46 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей;  2024 год:  всего – **33000,33** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 32340,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 660,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 0,33 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск к 2024 году составит **100 %**.  2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Острогожск к 2024 году составит **100 %**.  3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общей численности населения муниципального образования к 2024 году составит не менее **48 %**.  4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск к 2022 году составит не менее **206** единиц.  5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит **100%**.  6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Острогожск к 2022 году составит не менее **14** единиц. |

1. **Характеристика текущего состояния современной городской среды**
   1. Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В городском поселении - город Острогожск 222 многоквартирных дома, из них аварийные дома отсутствуют. По состоянию на 2017 год благоустроены 343,981 тыс.кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, что составляет 35% от общей площади дворовых территорий (987,698 тыс. кв. м.). Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки городского поселения - город Острогожск многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Важнейшей задачей городского поселения - город Острогожск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В целях соблюдения Правил благоустройства территории городского поселения город Острогожск в 2017 – 2018 годах проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Составлен адресный перечень таких объектов, подлежащих благоустройству для заключения соглашения с собственниками по их благоустройству. (Приложение 18 к муниципальной программе).

В целях соблюдения Правил благоустройства территории городского поселения город Острогожск в 2018 – 2019 годах проводится инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью выявления объектов недвижимого имущества не соответствующих Правилам благоустройства и заключения с собственниками соглашений об их благоустройстве.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения город Острогожск на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1) минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (указан в приложении №16 к настоящему постановлению)

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении №18 к настоящему постановлению.

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (указан в приложении №16 к настоящему постановлению)

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке необходимо создавать условия для привлечения к работам по благоустройству добровольцев (волонтеров).

3) финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням работ;

4) нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Достижение запланированных целей и решение поставленных задач муниципальной программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет, дворовые территории многоквартирных домов со сроком эксплуатации менее 5 лет, а также дворовые территории многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик города и его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории городского поселения - город Острогожск имеется 14 объектов – парки, скверы, бульвары, пляж, пешеходная часть улицы. Адресный перечень общественных территорий городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение мероприятий по благоустройству (приложение № 17 к настоящему постановлению)

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке необходимо создавать условия для привлечения к работам по благоустройству добровольцев (волонтеров).

При реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий возможно как трудовое, так и финансовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития городской территории при реализации задач Стратегии социально-экономического развития городского поселения - город Острогожск является улучшение условий жизни жителей путем обеспечения городской безопасности и улучшения окружающей среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения - город Острогожск.

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения - город Острогожск.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения - город Острогожск.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения - город Острогожск.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
3. Генеральный план городского поселения - город Острогожск, утвержденный решением Совета народных депутатов городского поселения - город Острогожск от 27.03.2009 №30.
4. Правила землепользования и застройки городского поселения - город Острогожск, утвержденные решением Совета народных депутатов городского поселения - город Острогожск от 27.03.2009 №30.
5. Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения - город Острогожск, утвержденные решением Совета народных депутатов городского поселения - город Острогожск от 29.03.2007г. №179 в редакции решения Совета народных депутатов городского поселения - город Острогожск от 30.10.2017г. №171.

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы администрации городского поселения – город Острогожск необходимо утвердить следующие документы:

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск, (приложение 7 к муниципальной программе).
2. Положение о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к муниципальным программам по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск, (приложение 8 к муниципальной программе).

3. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного жилого дома в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 9 к муниципальной программе).

4. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 10 к муниципальной программе).

5. Положение о порядке и формах финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск, (приложение 11 к муниципальной программе).

6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 12 к муниципальной программе).

7. Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 13 к муниципальной программе).

8. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения - город Острогожск, (приложение 14 к муниципальной программе).

9. Положение об общественной комиссии по координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 15 к муниципальной программе).

10. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 16 к муниципальной программе).

11. Перечень работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы, (приложение 17 к муниципальной программе).

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства города перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах в один этап.

**4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

На конец реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск к 2024 году составит 100%.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении город Острогожск к 2024 году составит 100%.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск от общей численности населения муниципального образования к 2024 году составит не менее 53%.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск к 2024 году составит не менее 206 единиц.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций составит 100%.

6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Острогожск к 2024 году составит не менее 14 единиц.

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск, %.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении город Острогожск, %.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общей численности населения муниципального образования.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

6. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Острогожск.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей города к общей их площади, выраженное в процентах.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения 1 к муниципальной программе.

**5. Основные мероприятия муниципальной программы**

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения - город Острогожск о бюджете городского поселения - город Острогожск.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
* финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

**7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы**

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Острогожск на 2018-2024 годы», и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

В программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 1  
к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения - город Острогожск  Острогожского муниципального района Воронежской области "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Острогожск на 2018-2024 годы" и их значениях** | | | | | | | |  |  |
|  | |  | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)  2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Острогожск на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск | | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 43 | 80 | 100 |
| 2 | | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Острогожск | | % | 35 | 46 | 57 | 64 | 78 | 85 | 92 | 100 |
| 3 | | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общей численности населения муниципального образования | | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 60 | 90 | 100 |
| 4 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск | | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 89 | 166 | 206 |
| 5 | | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 6 | | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Острогожск | | Ед. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 2  
к муниципальной программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского поселения - город Острогожск  
 Острогожского муниципального района Воронежской области "Формирование современной городской среды**

**на территории городского поселения - город Острогожск на 2018-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Острогожск на 2018-2024 годы | | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения - город Острогожск | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск | | Администрация городского поселения – город Острогожск | 2018 год | 2024 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ и дополнительному перечню работ. | |  | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении -город Острогожск.  Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении -город Острогожск от общей численности населения муниципального образования.  Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении -город Острогожск. |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения - город Острогожск | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Острогожск | администрация городского поселения – город Острогожск | | 2018 год | 2024 год | Благоустройство общественных территорий | |  | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении -город Острогожск.  Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.  Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении- город Острогожск. |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 3  
к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения- город Острогожск**

**Острогожского муниципального района Воронежской области "Формирование современной городской среды**

**на территории городского поселения город Острогожск на 2019-2024 годы" за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Острогожск на 2019-2024 годы** | **всего, в том числе:** | 374024,936 | 11227,69 | 116376,87 | 20506 | 51323,646 | 94439,94 | 47150,46 | 33000,33 |
| федеральный бюджет | 289825,26 | 9543,45 | 82604,81 | 19600 | 6980,00 | 92550,00 | 46207,00 | 32340,00 |
| областной бюджет | 68775,375 | 1684,13 | 19155,20 | 400 | 44044,045 | 1889,00 | 943,00 | 660,00 |
| местный бюджет | 8524,301 | 0,11 | 7716,86 | 506 | 299,601 | 0,94 | 0,46 | 0,33 |
| внебюджетные источники | 6900,00 | 0,00 | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск** | **всего, в том числе:** | 100389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8299,17 | 39439,39 | 34650,34 | 18000,18 |
| федеральный бюджет | 98087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7840,00 | 38650,00 | 33957,00 | 17640,00 |
| областной бюджет | 2002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 789,00 | 693,00 | 360,00 |
| местный бюджет | 300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 | 0,39 | 0,34 | 0,18 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Острогожск | всего, в том числе: | 100389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8299,17 | 39439,39 | 34650,34 | 18000,18 |
| федеральный бюджет | 98087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7840,00 | 38650,00 | 33957,00 | 17640,00 |
| областной бюджет | 2002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 789,00 | 693,00 | 360,00 |
| местный бюджет | 300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,17 | 0,39 | 0,34 | 0,18 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Острогожск** | **всего, в том числе:** | 273611,38 | 11227,69 | 116376,87 | 20506 | 43000,00 | 55000,55 | 12500,12 | 15000,15 |
| федеральный бюджет | 234738,26 | 9543,45 | 82604,81 | 19600 | 42140,00 | 53900,00 | 12250,00 | 14700,00 |
| областной бюджет | 23748,9 | 1684,13 | 19155,20 | 400 | 859,57 | 1100,00 | 250,00 | 300,00 |
| местный бюджет | 8224,22 | 0,11 | 7716,86 | 506 | 0,43 | 0,55 | 0,12 | 0,15 |
| внебюджетные источники | 6900,00 | 0,00 | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Острогожск | всего, в том числе: | 273611,38 | 11227,69 | 116376,87 | 20506 | 43000,00 | 55000,55 | 12500,12 | 15000,15 |
| федеральный бюджет | 234738,26 | 9543,45 | 82604,81 | 19600 | 42140,00 | 53900,00 | 12250,00 | 14700,00 |
| областной бюджет | 23748,9 | 1684,13 | 19155,20 | 400 | 859,57 | 1100,00 | 250,00 | 300,00 |
| местный бюджет | 8224,22 | 0,11 | 7716,86 | 506 | 0,43 | 0,55 | 0,12 | 0,15 |
| внебюджетные источники | 6900,00 | 0,00 | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: Основное  мероприятие 2.1.1 | 0420198700  Расходы бюджета по обеспечению мероприятий по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | всего, в том числе: | 108616,78 |  | 108616,78 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 75000 |  | 75000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 19000 |  | 19000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 7716,78 |  | 7716,78 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 6900 |  | 6900 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Основное  мероприятие 2.1.2 | 042F200000  Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе: | 71266,09 |  | 7760,09 | 20506 | 43000,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 69344,81 |  | 7604,81 | 19600 | 42140,00 |  |  |  |
| областной бюджет | 1414,77 |  | 155,20 | 400 | 859,57 |  |  |  |
| местный бюджет | 506,51 |  | 0,08 | 506 | 0,43 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе: Основное  мероприятие 2.1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Организация голосования граждан по выбору дизайн-проекта благоустройства общественной территории» | всего, в том числе: | 24,476 |  |  |  | 24,476 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 24,475 |  |  |  | 24,475 |  |  |  |
| местный бюджет | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 4  
к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск**

**Острогожского муниципального района Воронежской области "Формирование современной городской среды**

**на территории городского поселения- город Острогожск на 2018-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Острогожск | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск | - | - | - | 1 | - | - | - | 73 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Острогожск | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Острогожск | - | - | - | 77 | - | - | - | 40 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Острогожск | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых территорий**

**городского поселения - город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Год благоустройства | | | | | |
| 1 | Мкр. Северный, д.5,10,9,7,8 |  | 2021 | | | | | |
| 2 | пер. Ким, д.4 |  | 2022 | | | | | |
| 3 | пер. Ким, д.6 |  | 2022 | | | | | |
| 4 | пер. Ким, д. 13 |  | 2022 | | | | | |
| 5 | пер. Ким, д. 14 |  | 2022 | | | | | |
| 6 | пер. Ким, д. 15 |  | 2022 | | | | | |
| 7 | пер. Ким, д. 18 |  | 2022 | | | | | |
| 8 | пер. Ким, д. 20 |  | 2022 | | | | | |
| 9 | пер. Кирпичный, д. 6 |  | 2022 | | | | | |
| 10 | пер. Кирпичный, д. 7а |  | 2022 | | | | | |
| 11 | пер. Кузнецовский, д. 37 |  | 2022 | | | | | |
| 12 | ул. 20 лет Октября, д. 1 |  | 2022 | | | | | |
| 13 | ул. 23 февраля, д. 21 |  | 2022 | | | | | |
| 14 | ул. 23 февраля, д. 31 |  | 2022 | | | | | |
| 15 | ул. 50 лет Октября, 114 |  | 2022 | | | | | |
| 16 | ул. 50 лет Октября, 116 |  | 2022 | | | | | |
| 17 | ул. 50 лет Октября, 149 |  | 2022 | | | | | |
| 18 | ул. 50 лет Октября, 151 |  | 2022 | | | | | |
| 19 | ул. 50 лет Октября, 159 |  | 2022 | | | | | |
| 20 | ул. 50 лет Октября, 161 |  | 2022 | | | | | |
| 21 | ул. 50 лет Октября, 163 |  | 2022 | | | | | |
| 22 | ул. 50 лет Октября, 165 | 2022 | | | | | | |
| 23 | ул. 50 лет Октября, 167 |  | | 2022 | | | | |
| 24 | ул. 50 лет Октября, 169 |  | | 2022 | | | | |
| 25 | ул. 50 лет Октября, 171 |  | | 2022 | | | | |
| 26 | ул. 50 лет Октября, 175/ул. 50 лет Октября, 177 |  | | 2022 | | | | |
| 27 | ул. 50 лет Октября, 180 |  | | 2022 | | | | |
| 28 | ул. 50 лет Октября, 181/ ул. 50 лет Октября, 183/ул. 50 лет Октября, 179 |  | | 2022 | | | | |
| 29 | ул. 50 лет Октября, 182 |  | | 2022 | | | | |
| 30 | ул. 50 лет Октября, 184 |  | | 2022 | | | | |
| 31 | ул. 50 лет Октября, 186 |  | | 2022 | | | | |
| 32 | ул. 50 лет Октября, 188 |  | | 2022 | | | | |
| 33 | ул. 50 лет Октября, 189 |  | | 2022 | | | | |
| 34 | ул. 50 лет Октября, 190 |  | | 2022 | | | | |
| 35 | ул. 50 лет Октября, д. 192 |  | | 2022 | | | | |
| 36 | ул. 50 лет Октября, д. 194 |  | | 2022 | | | | |
| 37 | ул. 50 лет Октября, д. 196 |  | | 2022 | | | | |
| 38 | ул. 8-е Марта, д. 10а |  | | 2022 | | | | |
| 39 | ул. Авдеевская, д. 6 |  | | 2022 | | | | |
| 40 | ул. Авдеевская, д. 36 |  | | 2022 | | | | |
| 41 | ул. Авдеевская, д. 88 |  | | 2022 | | | | |
| 42 | ул. Вокзальная, д. 18 |  | | 2022 | | | | |
| 43 | ул. Вокзальная, д. 20 |  | | 2022 | | | | |
| 44 | ул. Вокзальная, д. 25 |  | | 2022 | | | | |
| 45 | ул. Вокзальная, д. 26 |  | | 2022 | | | | |
| 46 | ул. Вокзальная, д. 27 |  | | 2022 | | | | |
| 47 | ул. Вокзальная, д. 28 | 2022 | | | | | | | 2022 |
| 48 | ул. Горького, д. 15 |  | | | 2022 | | | |
| 49 | ул. Интервальная, д. 1 |  | | | 2022 | | | |
| 50 | ул. К.Маркса, д.5 |  | | | 2022 | | | |
| 51 | ул. Карла Маркса, д. 11 |  | | | 2022 | | | |
| 52 | ул. Карла Маркса, д. 25 |  | | | 2022 | | | |
| 53 | ул. Карла Маркса, д. 27 |  | | | 2022 | | | |
| 54 | ул. К.Маркса, д.33 |  | | | 2022 | | | |
| 55 | ул. К.Маркса, д.33а |  | | | 2022 | | | |
| 56 | ул. К.Маркса, д.33в |  | | | 2022 | | | |
| 57 | ул. К.Маркса, д.47а |  | | | 2022 | | | |
| 58 | ул. К.Маркса, д.49 |  | | | 2022 | | | |
| 59 | ул. К.Маркса, д.49а |  | | | 2022 | | | |
| 60 | ул. К.Маркса, д.49б |  | | | 2022 | | | |
| 61 | ул. Карла Маркса, д. 55 |  | | | 2022 | | | |
| 62 | ул. Карла Маркса, д. 55а |  | | | 2022 | | | |
| 63 | ул. К.Маркса, д.61а |  | | | 2022 | | | |
| 64 | ул. Кирова, д.4 |  | | | 2022 | | | |
| 65 | ул. Кирова, 7а |  | | | 2022 | | | |
| 66 | ул. Кирова, 7б |  | | | 2022 | | | |
| 67 | ул. Кирова, 7в |  | | | 2022 | | | |
| 68 | ул. Кирова, д.12 |  | | | 2022 | | | |
| 69 | ул. Кирова, д. 16 |  | | | 2022 | | | |
| 70 | ул. Кирова, д.19 |  | | | 2022 | | | |
| 71 | ул. Кирова, д.39/Кирова д. 39а |  | | | 2022 | | | |
| 72 | ул. Кирова, д. 57 |  | | | 2022 | | | |
| 73 | ул. Кирова, 62 |  | | | 2022 | | | |
| 74 | ул. Кирова, д. 64 | 2022 | | | | | | |
| 75 | ул. Кирова, 66 |  | | | 2022 | | | |
| 76 | ул. Кирова, д. 68 |  | | | 2022 | | | |
| 77 | ул. Кирова, д.85 |  | | | 2022 | | | |
| 78 | ул. Кирова, д. 93 |  | | | 2022 | | | |
| 79 | ул. Коммунаров, д. 2 |  | | | 2022 | | | |
| 80 | ул. Коммунаров, д.7 |  | | | 2022 | | | |
| 81 | ул. Коммунаров, д.9 |  | | | 2022 | | | |
| 82 | ул. Коммунаров, д. 19 |  | | | 2022 | | | |
| 83 | ул. Комсомольская, д. 4/ ул. Комсомольская, д. 4 |  | | | 2022 | | | |
| 84 | ул. Комсомольская, д.8 |  | | | 2022 | | | |
| 85 | ул. Комсомольская, д. 14а |  | | | 2022 | | | |
| 86 | ул. Комсомольская, д.14б |  | | | 2022 | | | |
| 87 | ул. Комсомольская, д. 16 |  | | | 2022 | | | |
| 88 | ул. Комсомольская, д. 24 |  | | | 2022 | | | |
| 89 | ул. Комсомольская, д. 38а |  | | | 2022 | | | |
| 90 | ул. Комсомольская, д. 58 |  | | | 2022 | | | |
| 91 | ул. Комсомольская, д. 59 |  | | | 2022 | | | |
| 92 | ул. Комсомольская, д. 59а |  | | | 2022 | | | |
| 93 | ул. Комсомольская, д. 60 |  | | | 2022 | | | |
| 94 | ул. Комсомольская, д. 62 |  | | | 2022 | | | |
| 95 | ул. Комсомольская, д. 64 |  | | | 2022 | | | |
| 96 | ул. Комсомольская, д. 65 |  | | | 2022 | | | |
| 97 | ул. Комсомольская, д. 67 |  | | | 2022 | | | |
| 98 | ул. Комсомольская, д. 73 /ул. Комсомольская, д. 73 а |  | | | 2022 | | | |
| 99 | ул. Комсомольская, д. 79 |  | | | 2022 | | | |
| 100 | ул. Крамского, д. 28 | 2022 | | | | | | |
| 101 | ул. Крамского, д. 30 |  | | | | 2022 | | |
| 102 | ул. Крамского, д. 31 |  | | | | 2022 | | |
| 103 | ул. Крамского, д. 32 |  | | | | 2022 | | |
| 104 | ул. Крамского, д.37/ул. Крамского, д.37 |  | | | | 2022 | | |
| 105 | ул. Крамского, д. 39 |  | | | | 2022 | | |
| 106 | ул. Крамского, д. 39а/ Крамского д. 39б |  | | | | 2022 | | |
| 107 | ул. Крупской, д. 4 |  | | | | 2022 | | |
| 108 | ул. Кузнецова, д. 11 |  | | | | 2022 | | |
| 109 | ул. Кузнецова, д.48 |  | | | | 2022 | | |
| 110 | ул. Ленина, д. 9/ ул. Ленина, д. 9а |  | | | | 2022 | | |
| 111 | ул. Ленина, д.18 |  | | | | 2022 | | |
| 112 | ул. Ленина, д.27 |  | | | | 2022 | | |
| 113 | ул. Ленина, д. 32 |  | | | | 2023 | | |
| 114 | ул. Ленина, д. 36 |  | | | | 2023 | | |
| 115 | ул. Ленина, д.40 |  | | | | 2023 | | |
| 116 | ул. Ленина, д.40а |  | | | | 2023 | | |
| 117 | ул. Ленина, д.41 |  | | | | 2023 | | |
| 118 | ул. Ленина, д. 43 |  | | | | 2023 | | |
| 119 | ул. Ленина, д. 66 |  | | | | 2023 | | |
| 120 | ул. Мира, д.1 |  | | | | 2023 | | |
| 121 | ул. Мира, д.2/ К.Маркса, д. 47 |  | | | | 2023 | | |
| 122 | ул. Мира, д. 13 |  | | | | 2023 | | |
| 123 | ул.Мира, д.14 |  | | | | 2023 | | |
| 124 | ул.Мира, д.15 |  | | | | 2023 | | |
| 125 | ул. Мира, д.19 | 2023 | | | | | | |
| 126 | ул. Мира, д. 21 |  | | | | | | 2023 |
| 127 | ул.Мира, д.22 |  | | | | | | 2023 |
| 128 | ул. Мира, д. 31 |  | | | | | | 2023 |
| 129 | ул. Нарского, д.4 |  | | | | | | 2023 |
| 130 | ул. Нарского, д. 5 |  | | | | | | 2023 |
| 131 | ул. Нарского, д.9/ Нарского д. 9а |  | | | | | | 2023 |
| 132 | ул. Нарского, д.10 |  | | | | | | 2023 |
| 133 | ул. Нарского, д.16/Орджоникидзе д. 140 |  | | | | | | 2023 |
| 134 | ул. Нарского, д. 26 |  | | | | | | 2023 |
| 135 | ул. Нарского, д. 46 |  | | | | | | 2023 |
| 136 | ул. Нарского, д.50 |  | | | | | | 2023 |
| 137 | ул. Нарского, д. 52 |  | | | | | | 2023 |
| 138 | ул. Нарского, д.56 |  | | | | | | 2023 |
| 139 | ул. Нарского, д. 79 |  | | | | | | 2023 |
| 140 | ул. Некрасова, д. 11а |  | | | | | | 2023 |
| 141 | ул. Октябрьская, д. 79 |  | | | | | | 2023 |
| 142 | ул. Октябрьская, д. 128 |  | | | | | | 2023 |
| 143 | ул. Октябрьская, д. 128а |  | | | | | | 2023 |
| 144 | ул. Октябрьская, д. 132 |  | | | | | | 2023 |
| 145 | ул. Октябрьская, д. 162 |  | | | | | | 2023 |
| 146 | ул. Октябрьская, д. 164 |  | | | | | | 2023 |
| 147 | ул. Октябрьская, д. 200 |  | | | | | | 2023 |
| 148 | ул. Октябрьская, д. 210 |  | | | | | | 2023 |
| 149 | ул. Орджоникидзе, д. 31/ул. Орджоникидзе, д. 29а, ул. Орджоникидзе, д. 29б. |  | | | | | | 2023 |
| 150 | ул. Орджоникидзе, д. 103 | 2023 | | | | | | |
| 151 | ул. Орджоникидзе, д. 108 |  | | | | | 2023 | |
| 152 | ул. Орджоникидзе, д. 110 |  | | | | | 2024 | |
| 153 | ул. Орджоникидзе, д. 111 |  | | | | | 2024 | |
| 154 | ул. Орджоникидзе, д. 113 |  | | | | | 2024 | |
| 155 | ул. Орджоникидзе, д. 115 |  | | | | | 2024 | |
| 156 | ул. Орджоникидзе, д. 117 |  | | | | | 2024 | |
| 157 | ул. Орджоникидзе, д. 119 |  | | | | | 2024 | |
| 158 | ул. Орджоникидзе, д. 121 |  | | | | | 2024 | |
| 159 | ул. Орджоникидзе, д. 123 |  | | | | | 2024 | |
| 160 | ул. Орджоникидзе, д. 126 |  | | | | | 2024 | |
| 161 | ул. Орджоникидзе, д. 172 |  | | | | | 2024 | |
| 162 | ул. Освобожднения, д.36/Освобождения 36а |  | | | | | 2024 | |
| 163 | ул. Освобождения, д.71 |  | | | | | 2024 | |
| 164 | ул. Освобождения, д.71а |  | | | | | 2024 | |
| 165 | ул. Освобожднения, д.73 |  | | | | | 2024 | |
| 166 | ул. Освобожднения, д.78 |  | | | | | 2024 | |
| 167 | ул. Освобождения, д. 89 |  | | | | | 2024 | |
| 168 | ул. Освобождения, д. 103 |  | | | | | 2024 | |
| 169 | ул. Освобождения, д. 103а |  | | | | | 2024 | |
| 170 | ул. Пионерская, д. 70 |  | | | | | 2024 | |
| 171 | ул. Почтовая, д. 32 |  | | | | | 2024 | |
| 172 | ул. Почтовая, д. 32а |  | | | | | 2024 | |
| 173 | ул. Прохоренко, д. 52 |  | | | | | 2024 | |
| 174 | ул. Прохоренко, д. 103 |  | | | | | 2024 | |
| 175 | ул. Прохоренко, д. 111а |  | | | | | 2024 | |
| 176 | ул. Прохоренко, д. 113 | 2024 | | | | | | |
| 177 | ул. Прохоренко, д. 113а |  | | | | | | 2024 |
| 178 | ул. Прохоренко, д. 115 |  | | | | | | 2024 |
| 179 | ул. Прохоренко, д. 118 |  | | | | | | 2024 |
| 180 | ул. Прохоренко, д. 140 |  | | | | | | 2024 |
| 181 | ул. Пушкина, д. 35 |  | | | | | | 2024 |
| 182 | ул. Пушкина, д. 37 |  | | | | | | 2024 |
| 183 | ул. Пушкина, д. 44 |  | | | | | | 2024 |
| 184 | ул. Пушкина, д. 66 |  | | | | | | 2024 |
| 185 | ул. Тракторная, д. 110 |  | | | | | | 2024 |
| 186 | ул. Тракторная, д.112 |  | | | | | | 2024 |
| 187 | ул. Тракторная, д.116 |  | | | | | | 2024 |
| 188 | ул. Трудовая, д. 1 |  | | | | | | 2024 |
| 189 | ул. Трудовая, д. 3 |  | | | | | | 2024 |
| 190 | ул. Трудовая, д. 5а |  | | | | | | 2024 |
| 191 | ул. Шевченко, д. 115 |  | | | | | | 2024 |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 6

к муниципальной программе

**Адресный перечень общественных территорий**

**городского поселения- город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2019-2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Планируемый год благоустройства |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. Нарского от улицы Прохоренко до улицы Кирова (1 этап) | Общественные пространства | 2018 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, Северный м-н | Парк | 2020 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, набережная реки Тихая Сосна | Набережная | 2019 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. Нарского от улицы Прохоренко до улицы Кирова (2 этап) | Общественные пространства | 2019 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. 50 Лет Октября | Общественные пространства | 2022 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. Революционная | Общественные пространства | 2023 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. Крамского | Общественные пространства | 2020 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. К. Маркса | Общественные пространства | 2022 |
|  | Воронежская область, г. Острогожск, ул. Мира, Сквер памяти жертв оккупации в годы ВОВ | Сквер | 2021 |
|  | Площадь им. Ленина в г. Острогожске | площадь | 2021 |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 7

к муниципальной программе

**Порядок общественного обсуждения проекта муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск на 2018-2024 годы**

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск (далее - проекты программ), а также контроль за реализацией муниципальной программы.

Общественное обсуждение проектов программ проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа.

Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

2. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации городского поселения - город Острогожск в сети «Интернет».

Предложения принимаются по адресу: 397850, г. Острогожск, улица Ленина, дом 22, кабинет № 6 администрация городского поселения - город Острогожск в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 часов до 12:48 часов).

3. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала общественного обсуждения лица ответственные за разработку проектов программ (далее - разработчик), размещают в сети "Интернет":

1) информацию, содержащую сведения о разработчике проекта документа (наименование разработчика, его юридический адрес и адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество контактного лица, его должность и телефон), о сроках начала и окончания общественного обсуждения, о порядке направления замечаний и предложений, о сроках доработки проекта документа;

2) проект муниципальной программы (документа);

3) пояснительную записку к проекту программы, содержащую обоснование необходимости его принятия.

4. Продолжительность проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ должна составлять не менее 30 календарных дней со дня опубликования.

5. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проектов муниципальных программ:

1) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории. К функциональным зонам общественных территорий по смыслу настоящего Порядка относятся части общественных территорий, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция)

для которой предназначена данная часть территории. Выделяются следующие функции общественных территорий:

а) общественная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к общественным учреждениям - объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, административным объектам, различным учреждениям обслуживания);

б) коммерческая функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и иным объектам коммерческой недвижимости);

в) транспортная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к объектам общественного транспорта, объектам парковки и хранения автомобилей, а также транзитных пешеходных потоков);

г) рекреационная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к досугово-развлекательным объектам (парки, скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы, пляжи и другие);

д) событийная функция (организация пешеходных потоков в периоды массового скопления людей: во время праздников, народных гуляний, митингов, спортивных мероприятий и др.). В качестве особого случая событийной функции выделяется мемориальная (ритуальная) функция, предусматривающая массовые собрания людей перед важными мемориальными объектами (памятник, храм и др.);

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

7) осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

8) осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

6. Разработчик в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

1) рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту муниципальной программы;

2) анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

3) принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае необходимости дорабатывает проект муниципальной программы.

Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не является препятствием для ее утверждения.

Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

7. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск, комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск и контроль за реализацией программ может осуществляться общественной комиссией.

Персональный состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения - город Острогожск и состоит из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 8

к муниципальной программе

**Положение о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к муниципальным программам по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения -город Острогожск**

1. Настоящее Положение о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к муниципальным программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск (далее – Положение) определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к муниципальным программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск (далее - проекты программ), а также контроль за реализацией муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск.

Общественное обсуждение проектов программ проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа.

Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

2. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации городского поселения - город Острогожск в сети «Интернет».

Предложения принимаются по адресу: 396650, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22, администрация городского поселения - город Острогожск в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 часов до 12:48 часов).

3. Форма предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск приведена в приложении к настоящему Положению. 4. Продолжительность проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ должна составлять не менее 30 календарных дней.

5. При направлении замечаний и предложений к проекту документа участники общественного обсуждения указывают:

граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные;

юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также замечания и предложения:

1) экстремистской направленности;

2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

3) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проектов документов.

6. Разработчик в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

- рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту муниципальной программы;

- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае необходимости дорабатывает проект муниципальной программы.

Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не является препятствием для ее утверждения.

Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

7. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий городского поселения - город Острогожск, комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения - город Острогожск и контроль за реализацией программ может осуществляться общественной комиссией.

Персональный состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения - город Острогожск и состоит из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение к Положению

Главе администрации городского поселения - город Острогожск, г. Острогожск, ул. Ленина, д.22

Колесникову А.В.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН

(для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предложение

о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

Приложение 9

к муниципальной программе

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу**

**на 2018-2024 годы**

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору объектов для включения в программу, которая направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включающую строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов благоустройства.

2. Для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы должно быть выполнено следующее условие:

- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение, оформленное в виде протокола об участии в отборе дворовых территорий многоквартирного дома, либо в виде решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

3. Заинтересованными лицами являются собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

Дворовые территории являются совокупностью территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов:

- в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет;

- относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу);

- со сроком эксплуатации менее 5 лет.

5. Формы участия граждан, организаций в процессе отбора дворовых территорий многоквартирных домов, для включения в муниципальную программу на 2018-2024 годы:

1) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий многоквартирных домов, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям многоквартирных домов пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

2) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории многоквартирного дома;

3) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории многоквартирного дома;

4) консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории многоквартирного дома;

5) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории многоквартирного дома;

6) участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами, с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами;

7) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

8) осуществление контроля собственников помещений в многоквартирных домах над процессом реализации дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

9) осуществление общественного контроля собственников помещений в многоквартирных домах над процессом эксплуатации дворовых территорий многоквартирных домов (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

6. Решение об обращении с предложением по включению в программу дворовой территории многоквартирного дома принимается большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений, проживающих в многоквартирном доме. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подано только одно предложение об участии.

Предложение подается лицом, уполномоченном собственниками многоквартирного дома на подачу предложения в письменной форме в администрацию городского поселения - город Острогожск, которое регистрируется специалистом и делается отметка на предложении о его получении с указанием даты и времени его получения по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.

В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих организаций, товариществ собственников жилья предложение подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами

общих собраний собственников помещений таких домов.

6.1. Предложение должно содержать:

Заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку.

Оригиналы или заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, содержащих в том числе следующую информацию:

1) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 года;

2) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома включает:

1) минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1.1. ремонт дворовых проездов;

1.2 обеспечение освещения дворовых территорий;

1.3 установка скамеек, урн;

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении №18 к настоящему постановлению.

3) перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия решения заинтересованными лицами об участии в выполнении дополнительного перечня работ);

Перечень дополнительных работ включает:

3.1. установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;

3.2 устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения;

2.3 устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

3.4 установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;

3.5 закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами, самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

3.6 установку сушилок для белья;

3.7 озеленение территорий;

4) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;

5) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории многоквартирного дома в результате реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы;

6) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории многоквартирного дома в результате реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы;

7) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель);

8) схему планировочной организации земельного участка, согласованную с сетевыми организациями (при наличии);

9) дефектную ведомость работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (при наличии).

Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 года, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.

7. Общественная комиссия по рассмотрению и оценки поступивших предложений создается постановлением администрации городского поселения - город Острогожск и осуществляет проверку документов, комиссионное обследование дворовой территории в течение десяти дней со дня подачи документов, составляет акт обследования с указанием балльной оценки предложений на основе критериев отбора.

8. Комиссия рассматривает поступившие предложения и документы для включения в муниципальную программу дворовых территорий на предмет их соответствия критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Комиссия осуществляет оценку предложений по следующим критериям:

9.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.

9.2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

9.3. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома. Определяется на основании визуального осмотра комиссии.

9.4. --.

9.5. Трудовое соучастие собственников помещений.

9.6. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании.

9.7. Осуществление выбора способа управления многоквартирным домом.

9.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

9.9. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

9.10 Количество квартир в многоквартирных домах, образующих дворовую территорию.

10. Оценка предложений осуществляется на основе балльной оценки по следующим критериям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование критериев оценки предложения | Балл, присваиваемый в соответствии с критерием оценки предложения |
| **1.** | **Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:** | |
|  | а) от 5 до 9 лет (включительно) | 1 |
|  | а) от 10 до 15 лет (включительно) | 3 |
|  | б) от 16 до 25 лет (включительно) | 5 |
|  | в) от 26 до 35 лет (включительно) | 7 |
|  | г) более 35 лет | 9 |
| **2.** | **Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:** | |
|  | а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет | 10 |
|  | б) капитальный ремонт произведен в течение от 5 до 10 лет | 8 |
|  | в) капитальный ремонт произведен в течение от 10 до 15 лет | 6 |
|  | г) капитальный ремонт произведен более 15 лет | 4 |
|  | д) капитальный ремонт планируется произвести до 2019 г. (включительно) | 10 |
| **3.** | **Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома не соответствует установленным требованиям:** | |
|  | а) проезды: |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
|  | б) малые архитектурные формы: |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
|  | в) тротуар: |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
| **4.** | **Трудовое соучастие собственников:** | |
|  | Трудовое соучастие собственников помещений | 5 |
|  | Отсутствие трудового соучастия собственников помещений | 0 |
| **5.** | **Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству:** | |
|  | 0 % | 0 |
|  | от 0,1 % до 1% | 0,5 |
|  | от 2 % до 5% | 3 |
|  | от 6 % до 10% | 5 |
|  | от 11 % до 15% | 10 |
| **7.** | **Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству:** | |
|  | 0 % | 0 |
|  | от 0,1 % до 1% | 0,5 |
|  | от 2 % до 10% | 2 |
|  | от 11 % до 20% | 4 |
|  | от 21 % до 30% | 6 |
|  | от 31 % до 40% | 8 |
|  | от 41 % до 50% | 10 |
| **8.** | **Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов:** | |
|  | а) от 98,1 до 100% | 10 |
|  | б) от 95,1 до 98% | 8 |
|  | в) от 91,1 до 95% | 6 |
|  | г) от 85,1 до 91% | 3 |
|  | д) от 70,1 до 85% | 1 |
|  | е) от 50% до 70% | 0 |
| **9.** | **Осуществления выбора способа управления многоквартирным домом:** | |
|  | а) да | 10 |
|  | б) нет | 0 |
| **10.** | **Количество квартир в многоквартирных домах, образующих дворовую территорию:** | |
|  | а) больше 100 | 40 |
|  | б) больше 80 | 30 |
|  | в) больше 50 | 20 |
|  | г) от 20 до 49 | 10 |
|  | д) от 10 до 19 | 5 |
|  | е) до 10 | 0 |

11. Комиссия в соответствии с критериями оценки предложений осуществляет оценку представленных на рассмотрение предложений.

11.1. Расчет балльной оценки дворовой территории:

11.1.1. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой территории по каждому критерию, указанному в пункте 10.

11.1.2. Приоритет имеет поступившее предложение от дворовой территории с наибольшей итоговой балльной оценкой.

При наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой итоговой балльной оценки приоритет отдается той дворовой территории, по которой документы и предложение представлены в наиболее ранний период.

12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

13. Протокол оценки предложений подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение к Порядку

Главе администрации городского поселения -

город Острогожск, г. Острогожск, ул. Ленина, 22 Колесникову А.В.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН

(для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предложение

о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2024 годы

Настоящее предложение направлено от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество представителя

Согласно решению общего собрания многоквартирного дома (копия протокола от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_\_\_\_ прилагается), расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Собственники многоквартирного дома приняли решение об участии в муниципальной программе на 2018-2022 годы по следующим видам работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Предложение по благоустройству | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: | | | |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: | | | |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложения:

1. Оригинал (копии) протокола(ов) общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.

2. Схема планировочной организации земельного участка, согласованная с сетевыми организациями (при наличии).

3. Дефектная ведомость работ по благоустройству дворовой территории (при наличии).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

Приложение 10

к муниципальной программе

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

* 1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу на 2018-2022 годы (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору объектов, определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы.
  2. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе скверы, парки, бульвары, пляжи).
  3. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
  4. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы подается в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
  5. Формы участия граждан, организаций в процессе отбора общественных территорий для включения в муниципальную программу на 2018-2024 годы:

1) совместное определение целей и задач по развитию общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории. К функциональным зонам общественных территорий по смыслу настоящего Порядка относятся части общественных территорий, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) для которой предназначена данная часть территории. Выделяются следующие функции общественных территорий:

а) общественная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к общественным учреждениям - объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, административным объектам, различным учреждениям обслуживания);

б) коммерческая функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и иным объектам коммерческой недвижимости);

в) транспортная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к объектам общественного транспорта, объектам парковки и хранения автомобилей, а также транзитных пешеходных потоков);

г) рекреационная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к досугово-развлекательным объектам (парки, скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы, пляжи и другие);

д) событийная функция (организация пешеходных потоков в периоды массового скопления людей: во время праздников, народных гуляний, митингов, спортивных мероприятий и др.). В качестве особого случая событийной функции выделяется мемориальная (ритуальная) функция, предусматривающая массовые собрания людей перед важными мемориальными объектами (памятник, храм и др.);

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов общественных территорий;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования общественных территорий;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения общественных территорий;

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования общественных территорий;

7) участие в разработке проекта благоустройства общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

8) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

* 1. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 года должно отвечать следующим критериям, соответствие которым повышает привлекательность территории как места для создания общественного пространства.
     1. Востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей. Степень востребованности объекта у населения может выявляться различными методами, среди которых подсчет посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализ больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочие), опросы общественного мнения, моделирование транспортных потоков, агрегирование косвенных показателей интенсивности перемещений. Функциональное назначение выбранных для благоустройства зон может быть различным - транзитный маршрут, парк, улица с торговыми объектами и другие. При этом возможно изменение функционально-планировочной и объемно-пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения.
     2. Ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития городского поселения - город Острогожск. Так, для планируемого развития туризма это будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к главным городским достопримечательностям. Для оказания услуги образования - территории, прилегающие к учебным заведениям.
     3. Возможность использовать свойственные только городскому поселению - город Острогожск черты (например, специфическую планировку городского пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов).
     4. Существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического наследия, объектов социальной или транспортной инфраструктуры).
     5. Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует (например, молодые мамы с колясками, подростки, учащиеся иные группы людей, сегментированные по возрастным или социальным признакам).
     6. Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории.
     7. Возможность использования благоустраиваемой территории в качестве общественного центра для района, находящегося за пределами городского центра.
     8. Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание благоустройства.
     9. Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. Созданная в результате реализации долгосрочной программы сеть общественных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий наиболее посещаемые места города.
  2. Заявитель при подаче предложения вправе указать:
     1. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 года с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;
     2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
     3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
     4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
     5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

8. Заявитель при подаче предложения вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

9. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в письменной форме в администрацию городского поселения - город Острогожск, которое регистрируется специалистом и делается отметка о его получении с указанием даты получения.

На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время его представления. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.

10. Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации городского поселения -город Острогожск, осуществляющая рассмотрение и оценку поступивших предложений на предмет их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям.

Срок рассмотрения Комиссией предложений и приложенных к ним документов не может превышать семи рабочих дней.

11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

12. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение к Порядку

Главе администрации городского поселения

город Острогожск, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22 Колесникову А.В.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, КПП, ОГРН

(для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предложение**

**о включении общественной территории в муниципальную программу**

**на 2018-2024 годы**

**I. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. |  |
| Цель и задачи проекта |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

**II. Описание проекта (не более 3 страниц)**

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

1. Цели и задачи проекта.
2. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

1. Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

количественные показатели.

1. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

**III. Наличие критериев, соответствие которым повышает привлекательность территории как места для создания общественного пространства (с разъяснением):**

* + 1. Востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития городского поселения город Острогожск. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Возможность использовать свойственные только городскому поселению город Острогожск черты. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Возможность использования благоустраиваемой территории в качестве общественного центра для района, находящегося за пределами городского центра. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание благоустройства. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

Приложение 11

к муниципальной программе

**Положение о порядке и формах финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск**

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск представляет комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

2. Лица, заинтересованные в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, имеют право:

- участвовать в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по их благоустройству на безвозмездной основе в форме трудового участия;

- осуществлять финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству;

- осуществлять финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15%.

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

5. Трудовое участие может быть выражено в трудовой (неденежной) форме. В частности, это может быть:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников;

4) в месячниках (субботниках) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома; 5) в проведении конкурсов по благоустройству, содержанию и озеленению на лучшую дворовую территорию многоквартирного дома, лучшее частное домовладение, лучший подъезд, улицу и т.п.

6. Для проведения конкурса по благоустройству администрацией городского поселения -город Острогожск принимается постановление, которым объявляется конкурс (например, на лучшую дворовую территорию, частное домовладение, подъезд, улицу и т.п.), утверждается положение о конкурсе, состав комиссии по подведению итогов конкурса, а также возлагается контроль за исполнением постановления на конкретное должностное лицо администрации городского поселения - город Острогожск. В положении о конкурсе определяются цели и задачи конкурса, номинации, критерии оценки, а также порядок проведения конкурса и подведение итогов.

7. Для проведения месячников (субботников) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома также принимается постановление администрации городского поселения город Острогожск, в котором устанавливаются сроки проведения месячника (субботника) санитарной очистки, благоустройства и озеленения, поручается конкретным должностным лицам проинформировать население о проведении месячника (субботника) через средства массовой информации, а также устанавливается лицо, осуществляющее контроль за исполнением данного постановления.»

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 12

к муниципальной программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения–город Острогожск (далее по тексту - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается МУП «Городская архитектура» (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом «Правил землепользования и застройки городского поселения г. Острогожск Воронежской области» утвержденного решениями совета депутатов городского поселения г. Острогожск от 27 марта 2009 г., № 30 от 21 февраля 2013г., № 201 №14 (в действ. редакции).

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. Разработка дизайн - проекта;

7.3. Согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. Утверждение дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию городского поселения - город Острогожск согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, представитель администрации городского поселения- город Острогожск передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией городского поселения – город Острогожск, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 13

к муниципальной программе

**Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – дизайн-проект парка), а также контроль за реализацией дизайн-проектов. Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о дизайн-проектах, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к дизайн-проектам. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

2. Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации городского поселения - город Острогожск в сети «Интернет».

2.1. Заинтересованные лица могут оставить свое мнение, на официальном сайте администрации городского поселения город Острогожск в сети «Интернет»,

2.2 Письменно или устно обратившись по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22 в администрацию городского поселения - город Острогожск,

3. Администрация городского поселения - город Острогожск, размещает в сети "Интернет" на официальном сайте администрации городского поселения – город Острогожск:

1) порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2019-2024 года;

2) дизайн-проект, содержащий принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории;

3) перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года.

4. Предложение о дизайн-проекте общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года, подается по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.

5. Дизайн-проекты общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, публикуются не позднее, чем за 14 дней до проведения общественных обсуждений.

5. Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, должна составлять не менее 30 календарных дней.

6. При направлении замечаний и предложений к дизайн-проекту общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года, участники общественного обсуждения указывают: граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные.

Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. Не рассматриваются также замечания и предложения:

1) экстремистской направленности;

2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

3) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2024 года.

7. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года, носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года, в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, не является препятствием для его утверждения.

Итоги общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

8. Общественная комиссия при администрации городского поселения город Острогожск в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

- рассматривает поступившие замечания и предложения к дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года;

- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года;

- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета;

- в случае необходимости направляет дизайн-проекты общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года, на доработку.

9. Общественное обсуждение, комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц и контроль за реализацией дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года может осуществляться общественной комиссией.

Персональный состав и организация деятельности общественной комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения - город Острогожск и состоит из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц.

Для наиболее полного вовлечения граждан при голосовании по выбору дизайн проектов необходимо организовывать рекламную компанию с использованием СМИ, интерне ресурсов, привлечением к организации голосования волонтеров. Результатом проведения информационной компании является количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение к Порядку

Главе администрации городского поселения -

город Острогожск, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22

Колесникову А.В.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., либо наименование организации)

проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридического лица)

**Предложение**

**о дизайн-проекте общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019-2024 года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Ф.И.О., наименование должности)

🞏 Предлагаю(ем) оставить без изменений предложенный дизайн-проект общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 года, расположенной по адресу: Воронежская область, город Острогожск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 Предлагаю внести следующие изменения в предложенный дизайн-проект общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 года, расположенной по адресу: Воронежская область, город Острогожск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Приложение 14

к муниципальной программе

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения - город Острогожск**

Настоящий Порядок определяет условия формирования, учета и контроля за использованием средств, предназначенных для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Острогожск.

1. **Термины и определения**

1.1. Заинтересованное лицо – это юридическое или физическое лицо, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах или иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, и имеющее намерение принять непосредственное участие в процессе благоустройства определенной территории.

1.2. Заказчик работ – юридическое или физическое лицо, которое организует процесс благоустройства и осуществляет управление им. Заказчиком может быть муниципальное предприятие, управляющая организация, ТСЖ, совет дома или отдельное лицо, назначенное или выбранное в установленном порядке.

1.3. Исполнитель работ – подрядная организация, определенная заказчиком для выполнения работ.

1.4. Кредитная организация – организация, имеющая лицензию на проведение банковских операций.

1.5. Финансовое участие – доля заинтересованных лиц в финансировании стоимости минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Воронежской области принято решение о таком участии;

1.6. Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации и направленная на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Воронежской области принято решение о таком участии.

1. **Порядок накопления, учета и использования денежных средств**

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение оформляется соответствующим протоколом.

2.2. Заказчик работ для накопления и учета денежных средств, открывает расчетный счет в кредитной организации, на каждый обслуживаемый многоквартирный дом, для ведения внесистемного учета по накоплению средств и их последующего списания.

2.3. Средства, поступившие от различных заинтересованных лиц, разносятся по лицевым счетам соответствующих многоквартирных домов.

2.4. Заказчик работ обеспечивает мониторинг за поступлением и расходованием средств.

2.5. Заказчик работ информирует заинтересованных лиц о накопленных и израсходованных средствах.

2.6. Заказчик работ ежемесячно направляет информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

2.7. Заказчик работ заключает договор на проведение работ по благоустройству с подрядной организацией, на основании конкурсной процедуры.

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора на выполнение работ.

2.9. Заказчик работ осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ с заинтересованными лицами.

2.10. Средства, предназначенные для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не могут быть использованы на другие цели.

1. **Анализ за соблюдением условий порядка**

3.1. Сбор и анализ информации о расходовании аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется сектором финансово-экономической политики мониторинга и анализа администрации городского поселения – город Острогожск в соответствии с бюджетным законодательством.

**4. Общие положения**

4.1. Заказчик работ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения полного объема работ или его части в случае не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. В случае, когда заинтересованное лицо выступает в роли инициатора и единственного заказчика, то само определяет порядок аккумулирования денежных средств и механизм расчетов с подрядчиком.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 15

к муниципальной программе

**Положение**

**об общественной комиссии по координации реализации муниципальной**

**программы формирования современной городской среды на территории**

**городского поселения – город Острогожск на 2018-2024 годы**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии городского поселения - город Острогожск разработано в целях организации работы по реализации на территории городского поселения - город Острогожск муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, проведения оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц.

1.2. Общественная комиссия по обсуждению проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, проведению комиссионной оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется [Конституцией Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937), Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, законами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения город Острогожск, настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации городского поселения - город Острогожск, подведомственными учреждениями и предприятиями.

1.3. В состав комиссии входит председатель комиссии, секретарь и члены комиссии.

**2. Задачи комиссии**

2.1 Основной задачей Комиссии является обеспечение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, осуществление контроля и информирование населения о процессе их реализации после утверждения в установленном порядке, а также рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

2.2 Комиссия:

2.2.1. Разрабатывает предложения по реализации проектов муниципальных программ на территории города.

2.2.2. Проводит совместные консультации в целях выработки согласованных решений по актуальным проблемам проектов и муниципальным программам.

2.2.3. Обобщает и анализирует поступившие предложения и замечания по проектам и муниципальным программам.

2.2.4. Рассматривает аналитические материалы и тематические обзоры по реализации муниципальных программ.

2.2.5. Рассматривает поступившие предложения и документы для включения в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

**3. Основные направления работы комиссии**

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:

3.1. Рассматривает предложения и замечания, связанные с проектами муниципальных программ и реализацией утвержденных муниципальных программ.

3.2. Анализирует состояние реализации муниципальных программ и причины возникновения проблемных ситуаций, вырабатывает предложения и меры по их предупреждению.

3.3. Представляет в администрацию городского поселения - город Острогожск предложения и рекомендации, направленные на улучшение реализации проектов муниципальных программ.

3.4. Осуществляет контроль за реализацией муниципальных программ после их утверждения в установленном порядке.

3.5. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам реализации проектов муниципальных программ.

3.6. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу на 2018-2024 года, предложенияграждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 года.

**4. Порядок работы комиссии**

4.1. Комиссия реализует возложенные на неё функции, рассматривая соответствующие вопросы на своих заседаниях.

4.2.Организация заседания Комиссии и подготовка материалов, подлежащих рассмотрению на ней, осуществляется секретарем Комиссии по решению председателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

4.4. Комиссия обсуждает и решает вносимые на рассмотрение вопросы, входящие в её функции. Открывает и ведет заседание комиссии её председатель. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом её заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало свыше половины от присутствующих на заседании членов Комиссии.

На заседания Комиссии по инициативе председателя могут приглашаться представители организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, управляющих компаний и другие заинтересованные лица.

4.5. Заседание считается правомочным при присутствии на нем свыше половины членов Комиссии.

4.6. На заседании Комиссии обязательно ведение протокола, в котором указываются вопросы, решаемые на заседании Комиссии, мнение членов Комиссии, окончательное решение по рассматриваемому вопросу. Протокол подписывается председателем, секретарем и присутствующими членами Комиссии.

Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

4.7. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 16

к муниципальной программе

**Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1.1. ремонт дворовых проездов;

1.2 обеспечение освещения дворовых территорий;

1.3 установка скамеек, урн;

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении №18 к настоящему постановлению.

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

2.1. установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки;

2.2 устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;

2.3 устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

2.4 установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев;

2.5 закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами, самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

2.6 установку сушилок для белья, установку беседок;

2.7 озеленение, озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев газонов.

2.8 устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов, разборка бортовых камней, устройство металлических ограждений, поручней;

2.9 устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

2.10 земляные работы, вертикальная и горизонтальная планировка, укрепление грунта с использованием геосетки;

2.11 подсыпка грунта;

2.12 устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостока;

2.13 демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов;

2.14 разборка бортовых камней.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 17

к муниципальной программе

**Перечень работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Устройство сети велодорожек;

2. Реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

3. Установка уличных светильников и (или) их реконструкция, устройство сетей наружного освещения;

4. Ремонт или замена ограждения;

5. Устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

6. Устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.);

7. Устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам;

8. Демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена;

9. Земляные работы и вертикальная планировка;

10. Устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство общественных уборных, пунктов проката;

11. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка кабеля, сетей канализации, наружной кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, автополива;

12. Археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых данные работы будут проводиться в рамках государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 N 1032);

13. Установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-объектов, лодочной станции с настилом и трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного декоративного лотка и т.д.;

14. Устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула собак;

15. Устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации, системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных групп;

16. Озеленение территории;

17. Устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление;

18. Устройство сценического подиума, комплекса;

19. Устройство системы связи;

20. Вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, водопровода и водоотведения;

21. Установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев;

22. Устройство зрительской трибуны, амфитеатров, скульптур, бюстов;

23. Устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и детской зонах;

24. Реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и покрытий.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке должны проходить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 18


к муниципальной программе


**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,**

**предлагаемый к размещению на дворовой территории.**

****

****





Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение 18

к муниципальной программе

**Адресный перечень недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Адрес объекта недвижимости | Тип объекта |
| 1. | ООО «Центр правового и хозяйственного обеспечения» ИНН 3665083002 | г. Острогожск, ул. К. Маркса, д. 53 | Земельный участок |
| 2. | ИП Нижников Николай Михайлович | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 135-а | Нежилое здание |
| 3. | ИП Амурская Татьяна Алексеевна | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 13 | Нежилое здание |

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников

Приложение N 19

К муниципальной программе

**Порядок**

**проведения инвентаризации благоустройства**

**дворовых территорий многоквартирных домов, общественных**

**территорий, объектов недвижимого имущества (включая**

**объекты незавершенного строительства) и земельных**

**участков, находящихся в собственности (пользовании)**

**юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

**предоставленных для их размещения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E4ABAC9F788B3BA595E160AD8E657B041250EDB45763AD95319A1049FA6FD4811A13F8F28ED9A436D82472FB90v3qDL) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Основной целью инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД), общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Инвентаризация), является оценка текущего физического состояния сферы благоустройства, в том числе определение перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

1.3. Задачами Инвентаризации являются:

- определение технического состояния объектов Инвентаризации;

- организация фактического учета объектов Инвентаризации;

- определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов Инвентаризации.

1.4 Инвентаризации подлежат все дворовые территории МКД, общественные территории, расположенные на территории поселения, объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

**2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке**

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.

Дворовая территория может включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки.

Внутриквартальный проезд - дорога общего пользования в границах квартала.

Под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

**3. Порядок проведения Инвентаризации**

3.1. Первичная Инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа:

первый этап - Инвентаризация дворовых территорий МКД и общественных территорий - в срок до 1 сентября 2017 года;

второй этап - Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - в срок до 31 декабря 2017 года.

3.2. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов комиссией по проведению Инвентаризации (далее - Комиссия), создаваемой администрацией муниципального образования.

Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах Инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов Инвентаризации, осуществляет проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей объектов Инвентаризации.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании плана работы (далее - график), утверждаемого распоряжением администрации муниципального образования, а также в соответствии с настоящим Порядком.

Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования.

3.3. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах массовой информации и доводится до организаций, осуществляющих управление МКД, собственников жилых помещений в МКД, собственников ИЖС, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4. Для участия в Инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

- представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе Комиссии решением общего собрания собственников;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

- лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

- представители территориального общественного самоуправления и уличных комитетов;

- представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию Инвентаризации несет администрация муниципального образования.

3.5. Инвентаризация проводится путем визуального, натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.

3.6. По итогам проведения Инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт территории) установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, в соответствии с [приложением N 1](#P25350) к настоящему Порядку.

3.7. По итогам Инвентаризации администрацией муниципального образования составляется [Паспорт](#P26133) благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП) согласно приложению N 2 к Порядку.

**4. Заключительные положения**

4.1. На основании Паспортов территорий органами местного самоуправления заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков, которые подлежат благоустройству, указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

4.2. На основании Паспортов территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (паспортов благоустройства объектов недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании)), органами местного самоуправления заключаются соглашения между указанными лицами и муниципальным образованием по благоустройству таких территорий не позднее 2020 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приложение N 1

к Порядку

проведения инвентаризации

благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов, общественных

территорий, объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории МКД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ее наименование)

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома <\*> |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) <\*> |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <\*\*> |  |
| 1.6 | Правообладатель объекта недвижимости |  |
|  | - полное наименование |  |
|  | - почтовый адрес |  |

--------------------------------

<\*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в [пунктах 1.1](#P25375) и [1.2](#P25378) указываются данные для каждого МКД.

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.1.1 | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.2.1 | - количество | ед. |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
| 2.4.1 | детских |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4.2 | спортивных |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4.3 | для отдыха |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения: |  |  |  |
| 2.8.1 | опорных поручней | да/нет |  |  |
| 2.8.2 | специального оборудования на детских и спортивных площадках | да/нет |  |  |
| 2.8.3 | спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения Инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ее наименование)

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Вид территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4 | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.4.1 | - кафе |  |
| 1.4.2 | - велосипедные дорожки и т.д. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*\*>](#P25594) |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. [<\*\*\*>](#P25595) |  |

--------------------------

<\*> Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*\*> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту, в том числе и для маломобильных групп населения.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
|  | - пешеходных дорожек |  |  |  |
|  | - тротуаров |  |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения: | да/нет |  |  |
|  | - газонов | кв. м |  |  |
|  | - кустарников | шт. |  |  |
|  | - деревьев | шт. |  |  |
|  | - клумб (цветочного оформления) | шт. |  |  |
|  | - территорий специального назначения (зоны у воды, кладбища и т.д.) | шт. |  |  |
|  | - памятники скульптуры | шт. |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | - светильники | ед. |  |  |
|  | - скамьи | ед. |  |  |
|  | - урны | ед. |  |  |
|  | - ограждения | кв. м |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения: |  |  |  |
|  | - опорных поручней |  |  |  |
|  | - специального оборудования на детских и спортивных площадках |  |  |  |
|  | - спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения |  |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ее наименование)

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ неблагоустроенная) [<\*>](#P25822) |  |
| 1.7 | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

--------------------------------

<\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | - светильники | ед. |  |  |
|  | - скамьи | ед. |  |  |
|  | - урны | ед. |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства индивидуальных жилых домов (далее - ИЖС)

и земельных участков, предоставленных для их размещения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес ИЖС |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3 | Численность жителей, проживающих в ИЖС, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь ИЖС, кв. м |  |
| 1.5 | Общая площадь земельного участка, кв. м |  |
| 1.6 | Правообладатель: |  |
|  | объекта индивидуального жилищного строительства |  |
|  | придомового земельного участка |  |

Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства | в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии |  |  |
| 2.2 | Состояние придомовой территории | требует благоустройства/ не требует благоустройства |  |  |
| 2.3 | Перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории | да/нет |  |  |
| 2.3.1 | детских |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.3.2 | спортивных |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.3.3 | для отдыха |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.3.4 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.3.5 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.3.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов ИЖС на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к Порядку

проведения инвентаризации

благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов, общественных

территорий, объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Главный архитектор администрации муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

ПАСПОРТ

благоустройства территории населенного пункта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - полностью благоустроенных | ед. |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5 | Численность населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6 | Доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед./кв. м |  |
|  | - спортивная площадка | ед./кв. м |  |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед./кв. м |  |

2. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. |  |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий [<\*\*>](#P26374) | % |  |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.9.1 | - учитывающие и посещение маломобильными группами населения |  |  |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя |  |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

4. Территории, находящиеся в ведении юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Площадь территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3 | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

--------------------------------

<\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

Глава администрации городского

поселения-город Острогожск А.В. Колесников