#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –

#### ГОРОД ОСТРОГОЖСК

#### Острогожского муниципального района

#### Воронежской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

# «21» 09 2018 г.                                                                                     № 152

# г. Острогожск

О проведении месячника по благоустройству и

санитарной очистке территории городского

поселения – город Острогожск

Согласно распоряжения Правительства Воронежской области № 718-р от 28.09.2017г. «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий городских, сельских поселений и городских округов Воронежской области», и целях наведения санитарного порядка на территории городского поселения - город Острогожск:

- Провести:

• с 01 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. месячник по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения – город Острогожск.

• 05,12,19,26 октября 2018 года – субботники по наведению санитарного порядка на территории города Острогожск, села: Новая Мельница, Волошино, хутора Самопомощь, поселка Труд.

Организовать проведение субботника в формате праздника, с обеспечением музыкального сопровождения и доставкой работников к месту проведения работ и обратно. Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозки людей.

- Рекомендовать:

• руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности, владельцам жилых и административных зданий навести санитарный порядок согласно списка закрепленной территории. (Приложение №1).

- Сектору по управлению и модернизации ЖКХ (Лебедев В.В.) организовать на улицах города, совместно с председателями уличных комитетов, проведение субботников по наведению санитарного порядка возле частных домовладений.

- Директору МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» (Головину В.В.) оказать содействие школьным и дошкольным учреждениям, учреждениям культуры в предоставлении автотранспорта для вывоза мусора с закрепленных территорий.

- Директору ООО «УРЭП» (Каменев Н.Н.), председателям ТСЖ, управляющим многоквартирных домов организовать благоустройство дворовых территорий.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского поселения - город Острогожск Лебедева В.В.

И.О. Главы администрации городского

поселения – город Острогожск                                                                       С.В. Лобов

Исп.  Емцев И.Н.

Согласовано: ПавленкоХ.О.

Приложение № 1

к распоряжению администрации

городского поселения – город Острогожск

от  _______________ 2018 года №

План мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории городского поселения – город Острогожск в рамках месячника по благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятий проводимых при проведении месячника (озеленение, уборка территорий, вывоз мусора, побелка деревьев и т.д.) | Адрес проведения мероприятий | Плановый объем работ | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители | Дата проведения субботников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улицы: Орджоникидзе (яр), 107 Стрелковой дивизии, Энгельса, Садовая | 210 м3 | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 2 | Ремонт дорог, тротуаров | -улицы города | 980м2 | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ»- | 05,12,19,26 |
| 3 | Ремонт детских и спортивных площадок | -школа №1 №2 №4 №6 №8 с. Волошино с. Н- Мельница | 4000м2- | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Отдел образования- | 05,12,19,26 |
| 4 | Озеленение | -Уход за цветами | 2300м2- | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП» зелен -хоз»- | 05,12,19,26 |
| 5 | Ремонт памятных и мемориальных мест | -братская могила № 223 ,переулок Тенистый воинское захоронение, кирпичный завод «жертвам фашизма» с. Волошино ул Авангардная обелиск . | 3000м2- | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Согласно приложения №2- | 05,12,19,26 |
| 6 | Уборка территорий | Пл. им. Ленина, ул. Крамского, ул.К.Маркса, ул. Ленина, мост через р.Тихая Сосна сквер Пушкина | 14324 м² | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» кадетский корпус | 05,12,19,26 |
| 7 | Вывоз мусора | По улицам города: К.Маркса, Крамского, Ленина, Кирова, Нарского, Прохоренко, Орджоникидзе, Октябрьская, 50 лет Октября, Освобождения , Шумейко,Набережная,Крюкова,107 Стрелковой дивизии, Крупская, Медведовского, Садовая и др. | 682,5 м3 | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 8 | Побелка деревьев | Улицы: К.Маркса, Крамского, Ленина | 228 м² | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 9 | Побелка бордюр | Улицы: К.Маркса, Ленина, мост через р. Тихая Сосна, столбики на дамбе | 709 м² | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 10 | Очистка бордюр от песка, сгребание его в кучи, погрузка и вывоз песка | Улицы: К. Маркса , Ленина , Нарского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) | 13475 м² | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 11 | Механизированное подметание проезжей части дорог | Улицы: К.Маркса, Ленина, Прохоренко, Крамского, Орджоникидзе, Октябрьская | 480 тыс.м² | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 12 | Вырубка кустарников | Ул. 50 лет Октября, Кирова, Прохоренко | 100 м3 | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 13 | Вывоз веток, листвы | По улицам города | 200 м3 | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «ОКБ» | 05,12,19,26 |
| 14 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улицы: городское кладбище, ул.К.Маркса 50А |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «Ритуал» | 05,12,19,26 |
| 15 | Уборка территорий | ул.К.Маркса 50А |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «Ритуал» | 05,12,19,26 |
| 16 | Вывоз мусора | По улицам города ул.К.Маркса 50 А |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «Ритуал» | 05,12,19,26 |
| 17 | Побелка деревьев | ул.К.Маркса50 А, городское кладбище |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «Ритуал» | 05,12,19,26 |
| 18 | Побелка бордюр | ул.К.Маркса А, городское кладбище |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «Ритуал» | 05,12,19,26 |
| 19 | Очистка борддюр от песка, сгребание его в кучи, погрузка и вывоз песка | ул.К.Маркса 50 А и прилежащей территории |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | МУП «Ритуал» | 05,12,19,26 |
| 20 | Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Аллея по ул. Крамского (между ул.Мира и ул.Кирова) |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
| 21 | Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающая территория предприятия со стороны ул.Крамского |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
| 22 | Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающая территория предприятия со стороны ул.Кирова |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
| 23 | Очистка участка от мусора | Аллея по ул.Крамского (между ул.Мира и ул.Кирова) |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
| 24 | Очистка участка от мусора | Прилегающая территория предприятия со стороны ул.Крамского |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
| 25 | Очистка участка от мусора | Прилегающая территория предприятия со стороны ул.Кирова |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
| 26 | Побелка деревьев | Аллея по ул.Крамского (между ул.Мира и ул.Кирова), прилегающая территория предприятия со стороны ул.Крамского | 82 дерева | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Ушакова В.Н. | 05,12,19,26 |
|  |  |  |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . |  |  |
|  | Уборка территории | ул. Орджоникидзе (от ул. К. Маркса до ул. Крамского) |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Острогожский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 05,12,19,26 |
|  | Уборка территории | СМР (территория у котельной и ЦТП) |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Острогожский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 05,12,19,26 |
|  | Уборка территории | Ул. Коммунаров,11 (территория вокруг административного здания ЦК) |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Острогожский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 05,12,19,26 |
|  | Уборка территории | Территория вокруг котельных Острогожского филиала |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | Острогожский филиал ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 05,12,19,26 |
|  | Уборка территории | Ул. Крамского от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | КУ ВО УСЗН Острогожского района, ООО «Стройсервис», ООО«Острогожскгидроресурс» | 05,12,19,26 |
|  | Уборка территории | Ул. Крамского от ул. Октябрьской до ул. Кирова |  | С 1 октября по 31октября 2018 г . | ООО «Воронежрегионгаз» МУП «Острогожская горэлектросеть» Федеральное БТИ | 05,12,19,26 |

И.О. Главы администрации городского поселения – город Острогожск 							С.В. Лобов