- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД ОСТРОГОЖСК

- Острогожского муниципального района

- Воронежской области

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

- «   26  »_сентября_2019 г.                                                                        №__203__

О проведении осеннего  месячника

по благоустройству и санитарной очистке

территорий города Острогожск.

В целях  благоустройства и наведения санитарного порядка на территории городского поселения - город Острогожск:

- Провести:

• с 01 октября 2019 г. по 31 октября 2019 г. месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории городского поселения - город Острогожск , села: Новая Мельница, Волошино, хутора Самопомощь, поселка Труд.

• 04;11;18;25 октября 2019 года – субботники по наведению санитарного порядка на территории города Острогожск, села: Новая Мельница, Волошино, хутора Самопомощь, поселка Труд.

Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозки людей.

- Рекомендовать:

• руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности, владельцам жилых и административных зданий навести санитарный порядок, согласно списка закрепленной территории. (Приложение №1).

- Сектору по управлению и модернизации ЖКХ (Лебедеву В.В.) организовать на улицах города, совместно с председателями уличных комитетов, проведение субботников по наведению санитарного порядка возле частных домовладений.

- Директору МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» (Головину В.В.) оказать содействие школьным и дошкольным учреждениям, учреждениям культуры в предоставлении автотранспорта для вывоза мусора с закрепленных территорий.

- Директору ООО «УРЭП» (Каменев Н.Н.), председателям ТСЖ, управляющим компаниям  многоквартирных домов организовать благоустройство дворовых территорий.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского поселения - город Острогожск Калашникова В.В.

Глава администрации городского

поселения – город Острогожск                                                                       А.В. Колесников

Исп.  Луценко Е.А.

тф: 4-41-50

Согласовано:Лобов С.В..

Приложение № 1

к распоряжению администрации

городского поселения – город Острогожск

от    ___26 сентября__2019 года №___203____

План мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории городского поселения – город Острогожск в рамках месячника по благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятий проводимых при проведении месячника (озеленение, уборка территорий, вывоз мусора, побелка деревьев и т.д.) | Адрес проведения мероприятий | Плановый объем работ | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители | Дата проведения субботников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улицы: Орджоникидзе (яр), 107 Стрелковой дивизии, Энгельса, Садовая | 340 м3 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 2 | Ремонт дорог, тротуаров | -улицы города | 280м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ»- | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 3 | Ремонт детских и спортивных площадок | -школа №1 №2 №4 №6 №8 с. Волошино с. Н- Мельница | 3000м2- | С 1 октября по 31 октября 2019г | Отдел образования- | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 4 | Озеленение | -Посадка деревьев | 100 шт | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП» зелен -хоз»- | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 5 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Пл. им. Ленина, ул. Крамского, ул.К.Маркса, ул. Ленина, сквер Пушкина, Городской парк | 14324 м² | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» кадетский корпус | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 6 | Вывоз мусора | По улицам города: К.Маркса, Крамского, Ленина, Кирова, Нарского, Прохоренко, Орджоникидзе, Октябрьская, 50 лет Октября, Освобождения , Шумейко,Набережная,Крюкова,107 Стрелковой дивизии, Крупская, Медведовского, Садовая и др. | 740 м3 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 7 | Очистка бордюров от песка, погрузка и вывоз песка | Улицы: К. Маркса , Ленина , Нарского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) | 13475 м² | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 8 | Механизированное подметание проезжей части дорог | Улицы: К.Маркса, Ленина, Прохоренко, Крамского, Орджоникидзе, Октябрьская | 480 тыс.м² | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 9 | Вырубка кустарников | Ул. 50 лет Октября, Кирова, Прохоренко ; с.Волошино - ул.Острогожская | 100 м3 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» МУП» зелен -хоз»- | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 10 | Вывоз веток, листвы | По улицам города | 800 м3 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ОКБ» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улицы: городское кладбище, ул.К.Маркса 50А | 200 м3 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «Ритуал» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 12 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул.К.Маркса 50А | 1400м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «Ритуал» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 13 | Вывоз мусора | По улицам города ул.К.Маркса 50 А | 200 м3 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «Ритуал» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 14 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Аллея по ул. Крамского (между ул.Мира и ул.Кирова) Прилегающая территория предприятия | 1500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП» зелен -хоз»- | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 13 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Нарского (от ул. Прохоренко до ул. Орджоникидзе) | 2000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | ОУ СПО ВО «Острогожский медицинский колледж» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 14 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. 50 лет Октября, (Сквер у школы №6) | 1500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | Школа №6 | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 15 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. 50лет Октября (от м-на «Магнит») перекресток ул. Горького и Кирова до лесхоза) не четная сторона | 4000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | - ГОБУСПО ВО «Острогожский аграрный техникум» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 16 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. Карла Маркса (от ул Кирова до ул.Октябрьская) | 2000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | - НПО «РИФ» (ООО «Стимул») | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 17 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. 50лет Октября (от м-на «Магнит) перекресток ул. Горького и Кирова до лесхоза) четная сторона | 4000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | - УВО «Острогожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 18 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающие территории (РЕЗЕРВ) | 1000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | (совместно с Острогожской Районной Потребительской Кооперации - г. Острогожск) МУП «Городская архитектура» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 19 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. 50лет Октября (от мясокомбината до школы №6 ул. Ленина (от ул. Освобождения до Мясокомбината) | 3000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | Острогожские РЭС «Воронеж –Энерго» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 20 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. Нарского (от ул. Октябрьской до ул.Кирова) | 1000м2 | 1 октября по 31 октября 2019г | ГКУ ВО ЦЗН Острогожского района | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 21 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Октябрьская (от ул. К. Маркса до ул. Крамского) ул. Прохоренко(от ул Карла –Маркса до ул. Кузнецова) | 2000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | ООО «УРЭП» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 22 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. Нарского(от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской) | 1500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | Школа №2 | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 23 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьская) | 1500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | ООО «Острогожскгидросток» ООО «Острогожскгидроресурс» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 24 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Октябрьская до ул. Кирова) | 1500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | ООО «Воронежрегионгаз» Федеральное БТИ, МУП «Острогожская горэлектросеть» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 25 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Нарского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) | 1000м2 1000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МИ ФНС России №14 (нечетная сторона) Филиал ГУП ВО «Воронежфармация», Филиал №5 ФСС, (четная сторона) | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 26 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Коммунаров (от ул. МУП «Рынок» до ул. Ленина) | 1400м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | ООО «Острогожскгидросток», ООО «Острогожскгидроресурс» (совместно с МУП «Острогожская горэлектросеть») | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 27 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Орджоникидзе (от ул. К.Маркса до ул. Крамского) | 1400м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г |  | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 28 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающая территория всех корпусов, ул. Кузнецова от дома № 92. ул. Октябрьская ул.Октябрьская от ул.Нарского до ул. Крамского | 1500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | БУЗ ВО «Острогожская районная больница» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 29 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Прохоренко до ул. Орджоникидзе) | 1000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП «ИВЦ» (совместно с Отдел по земельным вопросам и управлению муниципальной собственностью администрации Острогожского муниципального района) | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 30 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) Сквер Пушкина | 1300м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | КОУ Кадетский школа – интернат ВО (совместно с МКУ «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского») | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 31 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Кирова (от ул. К. Маркса до ул. Горького) | 5000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | МУП ОКБ», БУ ВО комплексный центр социального обслуживания | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 32 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | пл. им. Ленина (за памятником Ленина | 500м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | ОСП Острогожский почтамт-УФПС Воронежской области-филиала ФГУП «Почта России» | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 33 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | От «Агрегата» до «Жемчужины» | 2000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | СОК «Жемчужина», Котельная | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 34 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | прилегающая территория ( ул Карла Маркса ) | 1000м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | Хлебозавод | 4;11;18;25 октября 2019г. |
| 35 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | прилегающая территория ( ул.50 Лет Октября) | 150м2 | С 1 октября по 31 октября 2019г | Лесхоз | 4;11;18;25 октября 2019г. |

Глава администрации городского поселения – город Острогожск 							А.В. Колесников