- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД ОСТРОГОЖСК

- Острогожского муниципального района

- Воронежской области

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

- «_20_»__марта__2020 г.                                                                        №__48__

О проведении весеннего  месячника

по благоустройству и санитарной очистке

территорий города Острогожск.

В соответствии с распоряжением администрации Острогожского муниципального района от 16 марта 2020г. №77-р, в целях  благоустройства мест массового отдыха населения, ликвидации несанкционированных свалок и наведения санитарного порядка на территории городского поселения - город Острогожск:

- Провести:

• с 01 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории городского поселения - город Острогожск , села: Новая Мельница, Волошино, хутора Самопомощь, поселка Труд.

• 3;11;17;18;25 апреля 2020 года – субботники по наведению санитарного порядка на территории города Острогожск, села: Новая Мельница, Волошино, хутора Самопомощь, поселка Труд.

Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении всех видов работ и перевозки людей.

- Рекомендовать:

• руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности, владельцам жилых и административных зданий навести санитарный порядок, согласно списка закрепленной территории. (Приложение №1).

- Сектору по управлению и модернизации ЖКХ (Лобову С.В.) организовать на улицах города, совместно с председателями уличных комитетов, проведение субботников по наведению санитарного порядка возле частных домовладений.

- Директору МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» (Головину В.В.) оказать содействие школьным и дошкольным учреждениям, учреждениям культуры в предоставлении автотранспорта для вывоза мусора с закрепленных территорий.

- Директору ООО «УРЭП» (Каменеву Н.Н.), директору ООО УК «Острогожск» (Дьячкову В.В.), председателям ТСЖ, управляющим компаниям  многоквартирных домов организовать благоустройство дворовых территорий.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского поселения - город Острогожск Калашникова В.В.

Глава администрации городского

поселения – город Острогожск                                                                       А.В. Колесников

Исп.  Луценко Е.А.

тф: 4-41-50

Согласовано: Калашников В.В.

Приложение № 1

к распоряжению администрации

городского поселения – город Острогожск

от    ________________2020 года №_______

План мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории городского поселения – город Острогожск в рамках месячника по благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятий проводимых при проведении месячника (озеленение, уборка территорий, вывоз мусора, побелка деревьев и т.д.) | Адрес проведения мероприятий | Плановый объем работ | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители | Дата проведения субботников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улицы: Орджоникидзе (яр), 107 Стрелковой дивизии, Энгельса, Садовая , Некрасова, Октябрьская | 420 м3 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 2 | Ремонт дорог, тротуаров | -Улицы города | 280м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ»- | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 3 | Ремонт детских и спортивных площадок | -школа №1 №2 №4 №6 №8 с. Волошино с. Н- Мельница | 3000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Отдел образования | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 4 | Озеленение | -Посадка деревьев - Посадка кустарников | 168 шт. 895 шт. | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП « Зеленхоз» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 5 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Пл. им. Ленина, ул. Крамского, ул.К.Маркса, ул. Ленина, сквер Пушкина, Городской парк | 14324 м² | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ», кадетский корпус, отдел культуры | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 6 | Вывоз мусора | По улицам города: К.Маркса, Крамского, Ленина, Кирова, Нарского, Прохоренко, Орджоникидзе, Октябрьская, 50 лет Октября, Освобождения , Шумейко,Набережная,Крюкова,107 Стрелковой дивизии, Крупская, Медведовского, Садовая и др. | 740 м3 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 7 | Очистка бордюров от песка, погрузка и вывоз песка | Улицы: К. Маркса , Ленина , Нарского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) | 13475 м² | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 8 | Механизированное подметание проезжей части дорог | Улицы: К.Маркса, Ленина, Прохоренко, Крамского, Орджоникидзе, Октябрьская | 480 тыс.м² | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 9 | Вырубка кустарников | Ул. 50 лет Октября, Кирова, Прохоренко ; с. Волошино - ул. Острогожская | 100 м3 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ» МУП «Зеленхоз» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 10 | Вывоз веток, листвы | По улицам города | 800 м3 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ОКБ» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улицы: городское кладбище, ул. К. Маркса 50А | 200 м3 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «Ритуал» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 12 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающая территория: ул. К. Маркса 50А | 1400м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «Ритуал» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 13 | Вывоз мусора | По улицам города, ул. К. Маркса 50 А | 200 м3 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «Ритуал» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 14 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Аллея по ул. Крамского (между ул. Мира и ул. Кирова) Прилегающая территория предприятия | 1500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП» зелен -хоз»- | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 13 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Нарского (от ул. Прохоренко до ул. Орджоникидзе) | 2000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ОУ СПО ВО «Острогожский медицинский колледж» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 14 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающая территория по ул. 50 лет Октября, Сквер у школы №6 | 1500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Школа №6 | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 15 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. 50лет Октября (от м-на «Магнит») перекресток ул. Горького и Кирова до лесхоза) не четная сторона | 4000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | - ГОБУСПО ВО «Острогожский аграрный техникум» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 16 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. Карла Маркса (от ул Кирова до ул. Октябрьская) | 2000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | - НПО «РИФ» (ООО «Стимул») | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 17 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. 50лет Октября (от м-на «Магнит) перекресток ул. Горького и Кирова до лесхоза) четная сторона | 4000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | - УВО «Острогожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 18 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающие территории (РЕЗЕРВ) | 1000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | (совместно с Острогожской Районной Потребительской Кооперации - г. Острогожск) МУП «Городская архитектура» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 19 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. 50лет Октября (от мясокомбината до школы №6 ул. Ленина (от ул. Освобождения до Мясокомбината) | 3000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Острогожский филиал «МРСК- Центр» Воронеж | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 20 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. Нарского (от ул. Октябрьской до ул. Кирова) | 1000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ГКУ ВО ЦЗН Острогожского района | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 21 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Октябрьская (от ул. К. Маркса до ул. Крамского) ул. Прохоренко(от ул Карла –Маркса до ул. Кузнецова) | 2000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ООО «УРЭП» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 22 | Уборка территорий Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Ул. Нарского(от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской) | 1500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Школа №2 | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 23 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьская) | 1500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ООО «Острогожскгидросток» ООО «Острогожскгидроресурс» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 24 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Октябрьская до ул. Кирова) | 1500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ООО «Воронежрегионгаз» Федеральное БТИ, МУП «Острогожская горэлектросеть» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 25 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Нарского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) | 1000м2 1000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МИ ФНС России №14 Филиал №5 ФСС (нечетная сторона) Филиал ГУП ВО «Воронежфармация», (четная сторона) | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 26 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Коммунаров (от МУП «Рынок» до ул. Ленина) | 1400м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ООО «Острогожскгидросток», ООО «Острогожскгидроресурс» (совместно с МУП «Острогожская горэлектросеть») | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 27 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Орджоникидзе (от ул. К. Маркса до ул. Крамского) | 1400м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Острогожские теплосети -1. | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 28 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Прилегающая территория всех корпусов, ул. Кузнецова от дома № 92. ул. Октябрьская ул. Октябрьская от ул. Нарского до ул. Крамского | 1500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | БУЗ ВО «Острогожская районная больница» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 29 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Прохоренко до ул. Орджоникидзе) | 1000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП «ИВЦ» (совместно с Отдел по земельным вопросам и управлению муниципальной собственностью администрации Острогожского муниципального района) | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 30 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Крамского (от ул. Ленина до ул. Прохоренко) Сквер Пушкина | 1300м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | КОУ Кадетский школа – интернат ВО (совместно с МКУ «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского») | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 31 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | ул. Кирова (от ул. К. Маркса до ул. Горького) | 5000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | МУП ОКБ», БУ ВО комплексный центр социального обслуживания | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 32 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | пл. им. Ленина (за памятником Ленина | 500м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ОСП Острогожский почтамт-УФПС Воронежской области-филиала ФГУП «Почта России» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 33 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | От «Агрегата» до «Жемчужины» | 2000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | СОК «Жемчужина» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 34 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | прилегающая территория ( ул Карла Маркса ) | 1000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Хлебозавод | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 35 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | прилегающая территория ( ул.50 Лет Октября) | 150м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | Лесхоз | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |
| 36 | Уборка территорий, побелка бордюров, Очистка участка от прошлогодней листвы и травы | Северный микрорайон | 1000м2 | С 1 апреля по 30 апреля 2020г. | ООО УК «Острогожск» | 03;11;17;18;25 апреля 2020г. |

Глава администрации городского поселения – город Острогожск 							А.В. Колесников