

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД ОСТРОГОЖСК

#### Острогожского муниципального района

#### Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# «\_01\_»\_\_\_\_\_\_\_02\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_51\_\_\_\_\_

 г. Острогожск

**О внесении изменений в постановление**

**администрации городского поселения –**

**город Острогожск от «13» 04 2011 г. № 165 «Об**

**утверждении Стратегии социально-экономического**

**развития городского поселения – город Острогожск**

**на период до 2020 года»**

В связи с реализацией новых проектов строительства и осуществления новых мероприятий по благоустройству на территории городского поселения – город Острогожск, а также в связи с изменением сроков реализации проектов, уточнением финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития городского поселения –город Острогожск на период до 2020 года и в целях актуализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения –город Острогожск на период до 2020 года администрация городского поселения – город Острогожск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести в постановление администрации городского поселения – город Острогожск от «13» 04 2011 г. № 165 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения –город Острогожск на период до 2020 года» следующие изменения:

* 1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения –город Острогожск на период до 2020 года изложить в новой редакции (Приложение №1).
	2. Плановые значения целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития городского поселения –город Острогожск на период до 2020 года (Приложение №2).
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения – город Острогожск А.В. Колесников

Исп.Нестругина С.А.

Согл.Павленко Х.О.

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения – город Острогожск

 Острогожского муниципального района

от « 01 » \_\_\_\_\_02\_ 2019 года № \_\_\_51\_\_

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных) в рамках реализуется мероприятие | Общий объём финанси-рования, тыс. рублей. | В том числе поисточникам финансирования, тыс. рублей. | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | ОБ | МБ | Бюдже-тыпоселе-ний | ВИ |
|  |  |  | Коммерческие проекты |  |
| 1 | Расширение производства ООО «Стимул» (Корпорации «РИФ») | 2013-2015 | ООО «Стимул» |  | 235000 |  |  |  |  | 235000 | - удельный вес прибыльных коммерческих организаций;- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского поселения- доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования-Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя |
|  |  |  |  |  | 235000 |  |  |  |  | 235000 |  |
|  | Некоммерческие (социальные) проекты |
| 2 | Строительство детского сада на 80 мест в г.Острогожске | 2013 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР«Развитие образования» | 80081,1 |  | 58502 | 21579,1 |  |  | -доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % |
| 3 | Капитальный ремонт детского сада №8 г.Острогожск | 2015 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР«Развитие образования» | 15000,0 |  | 14850,0 | 150,0 |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений, % |
| 4 | Текущий ремонт детского сада №2 г.Острогожска | 2016 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР«Развитие образования» | 242,4 |  |  | 242,4 |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений, % |
| 5 | Изготовление ПСД на реконструкцию детского сада №8 ул.Октябрьская, 14 «а» с пристройкой нового корпуса на 220 мест в г.Острогожск  | 20152017 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР «Развитие образования» | 1000,0300,0 |  |  | 1000,0300,0 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция детского сада №8 ул.Октябрьская, 14 «а» с пристройкой нового корпуса на 220 мест в г.Острогожске | 2018 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР «Развитие образования» | 244094,0 |  | 241897,2 | 2196,8 |  |  | -доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % |
| 7 | Капитальный ремонт школы СОШ №2, г.Острогожск, | 2014 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР «Развитие образования» | 7110 |  | 5310 | 1800 |  |  | -Доля муниципальных общеобразовательных учреждений здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта , в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %  |
| 8 | Капитальный ремонт школы СОШ №4, г.Острогожск | 2015 | Отдел по образованию администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР «Развитие образования» | 15000 |  | 14850 | 150 |  |  | -Доля муниципальных общеобразовательных учреждений здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта , в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %  |
| 9 | Переселение граждан из жилья, признанного аварийным и подлежащих сносу | 2012-2016 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2012-3039,62013-12719,72014-30957,72015-50417,82016-6550,5 | 5339,812459,518537,6975,7 | 2735,66261,015248,127871,02558,7 |  | 304,01118,93250,4009,23016,1 |  | Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % |
| 10 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с учетом требований энергетической эффективности | 2012-2014 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2012-15437,22013-7861,92014-469,8 | 11326,44831,9 | 3669,72727,0 |  | 441,1303,0469,8 |  | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт с учетом требований энергетической эффективности в общем количестве многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, % |
| 11 | Реконструкция водозабора ВПС-4 «Северный» г.Острогожск | 2013-2014 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2013г– 12043,42014г- 24956 |  | 11947,124956 |  | 96,3 |  | -Площадь земельных участков предоставляемых для строительства, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га |
| 12 | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе электроснабжения, водоснабжения и водоотведения , на участке жилой застройки в Северном мкр. г.Острогожска | 2013-2014 | Администрация городского поселения -город Острогожск (сектор по управлению и модернизации ЖКХ), ООО «Острогожскгидроресурс», МУП «Острогожская горсеть» | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2013-21900,72014-100104,8 |  | 21672,599203,9 |  | 228,2900,9 |  | Площадь земельных участков предоставляемых для строительства, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га |
| 13 | Устройство и ремонт водопровода в г.Острогожске | 2013201620172018 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства | 2013-1078,62016-146,02017 – 2408,52018 – 1951,7 |  |  |  | 1078,6146,02408,51951,7 |  | -Площадь земельных участков предоставляемых для строительства, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га |
| 14 | Улучшение материально - технической базы муниципальных предприятий, приобретение специализированной техники и оборудования | 2013-2018 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйстваВЦП «Приобретение коммунальной специализированной техники» | 2013-5414,82014 -2800,92015-2200,02016-1362,72017-6136,52018-715,6 |  | 2357,11158,41854,7 |  | 3057,72800,92200,0204,34281,8715,6 |  | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
| 15 | Ремонт тепловых сетей в г.Острогожске | 2013- 2018 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2013-1983,52014-1575,42015-1971,52016-779,02017-2278,22018-307,2 |  |  |  | 1983,51575,41971,5779,02278,2307,2 |  | - Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
| 16 | Модернизация систем уличного освещения на территории города Острогожска | 2014 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства | 22740,6 | 20577,4 | 2143,9 |  | 19,3 |  | - Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
| 17 | Ремонт сетей освещения и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2012-2018 | Администрация городского поселения -город Острогожск (сектор по управлению и модернизации ЖКХ), МУП «Острогожская горсеть» | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства | 2012-1141,72013-1382,22014-2667,82015-2443,82016-5899,72017-1666,82018-259,4 |  |  |  | 1141,71382,22667,82443,85899,71666,8259,4 |  | -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности, % |
| 18 | Реконструкция и строительство электрических подстанций на территории городского поселения | 2013-2016 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2013-267,22014-1445,42015-500,02016-1528,6 |  |  |  | 267,21445,4500,01528,6 |  | - Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
| 19 | Устройство тротуаров  | 2012- 2017 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства | 2012-14910,52013-7415,52014-4588,92015-2157,62016-643,92017-1452,12018-1850,1 |  |  |  | 14910,57415,54588,92157,6643,91452,11850,1 |  | - Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
| 20 | Строительство Дворца Бракосочетания | 20132014 | Отдел архитектуры, строительства, промышленности, транспорта, связи ЖКХ и природных ресурсов администрации Острогожского муниципального района, отдел учета и отчетности администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР «Эффективное муниципальное управление, формирование информационного и гражданского общества Острогожского муниципального района, содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»  | 2013г-49492014г- 51964 |  | 491044172 | 397792 |  |  | -Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, %-Площадь земельных участков предоставляемых для строительства, га |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Благоустройство городского сада | 2013-2014 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | ВЦП «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 г»  | 2013-10525,42014-5012,6 |  | 9939,91296,1 |  | 585,53716,5 |  | - Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
| 22 | Благоустройтсво ул.Нарского от ул.Прохоренко до ул.Кирова | 2018-2019 | Администрация городского поселения -город Острогожск | ГП Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018-2023 годы | 2018-11227,72019-7726,08 | 9543,46631,0 | 1684,11095,0 |  | 0,010,08 |  | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Острогожск от общего количества общественных территорий в городском поселении -город Острогожск, %.Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, %.Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении- город Острогожск., ед. |
| 23 | Строительство стадиона и спортивного комплекса по К.Маркса, 77 в г.Острогожске | 2019 | Отдел по физической культуре и спорту администрации Острогожского муниципального района | МП ОМР «Развитие физической культуры и спорта» | 2017-5002019г-192668 |  | 173958 | 50018710 |  |  | - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
| 24 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в МКОУ СОШ №4 г.Острогожска | 2016 | Отдел по физической культуре и спорту администрации Острогожского муниципального района | Областная адресная инвестиционная программа Воронежской области | 5359,7 |  | 1140,1 | 4219,6 |  |  | - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
| 25 | Строительство спортивной площадки в г.острогожске на территории многопрофильного техникума на ул.Коммунаров, д.29 | 2018 | Отдел по физической культуре и спорту администрации Острогожского муниципального района | ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» | 6222,7 |  | 6166,7 |  | 56,0 |  | - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
| 26 | Строительство патологоанатомического отделения Острогожской районной больницы | 2017 | ОБУЗ ВО «Острогожская ЦБ» | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | 13071,3 |  | 13071,3 |  |  |  | Доля зданий учреждений здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, % |
| 27 | Ремонт дорог на территории городского поселения | 2012-2020 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства | 2012 -21001,12013-33649,42014 г-10643,92015 г-8240,42016г- 24366,42017г- 46245,52018г- 64902,82019г- 6059,62020г- 6059,6 |  | 16011,014131,25956,819990,437804,857745,9 |  | 4990,119518,24687,18240,44376,08440,77156,96059,66059,6 |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования не отвечающим нормативным требованиям, %  |
| 28 | Благоустройство парка им.В.Кубанева | 2018 | Администрация городского поселения -город Острогожск | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения – город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 12585,7 | 6630,8 | 1171 |  | 4783,9 |  | Площадь обустройства парка от общей площади, м2 |
| 29 | Обеспечение территории городского поселения местами сбора бытовых отходов | 2013-2015 | Администрация городского поселения -город Острогожск  | МП «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения –город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства | 2013-889,32014-584,02015-2494,72018-100,3 |  |  |  | 889,3584,02494,7100,3 |  | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % |
|  | Итого по некоммерческим проектам  |  |  |  | 1304407,39 | 96853,5 | 972018,2 | 58678,1 | 176856,8 | 0 |  |
|  | Всего по Плану |  |  |  | 1539407,39 | 96853,5 | 972018,2 | 58678,9 | 176856,79 | 235000 |  |

Глава администрации

городского поселения – город Острогожск А.В.Колесников

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения – город Острогожск

Острогожского муниципального района

от «\_\_01\_»\_\_02\_\_\_2019 года № \_\_51\_\_\_

Плановые значения целевых индикаторов

Стратегии социально-экономического развития городского поселения – город Острогожск

Острогожского муниципального района Воронежской области на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Годы | Ответственный исполнитель |
| Фактические значения | Плановые значения |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| **Экономическое развитие** |
| 1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского поселения | процентов | 47 | 55,2 | 60,1 | 63 | 63,6 | 64,3 | 64,7 | 70,1 | Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения – город Острогожск |
| 2 | Доля муниципальных предприятий, учрежденных муниципальным образованием, находящихся в процедуре банкротства, а также характеризующихся убыточной деятельностью или представляющих в налоговые органы отчетность с нулевыми значениями, в общем количестве муниципальных предприятий | процентов | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения – город Острогожск |
| **Физическая культура и спорт** |
| 3 |  Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Острогожского муниципального района |
| **Обеспечение населения доступным и комфортным жильем** |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. метров | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Сектор по управлению и модернизации ЖКХ администрации городского поселения – город Острогожск |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 5 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт с учетом требований энергетической эффективности в общем количестве многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сектор по управлению и модернизации ЖКХ администрации городского поселения – город Острогожск |
| 6 | Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | процентов | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | Сектор по управлению и модернизации ЖКХ администрации городского поселения – город Острогожск |
| 7 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сектор по управлению и модернизации ЖКХ администрации городского поселения – город Острогожск |
| 8 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования не отвечающим нормативным требованиям | процентов | 57,5 | 57,3 | 56,1 | 50,1 | 47,8 | 46,8 | 45,5 | 44,2 | Сектор по управлению и модернизации ЖКХ администрации городского поселения – город Острогожск |
| **Организация муниципального управления***(улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности)* |
| 9 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) | процентов | 92,7 | 93,1 | 93,1 | 94,8 | 95,1 | 96,0 | 96,2 | 98,1 | Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения – город Острогожск |
| 10 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | процентов | 32,0 | 50,6 | 69,4 | 99,2 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 | Сектор финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа администрации городского поселения – город Острогожск |

Глава администрации

городского поселения - город Острогожск А.В.Колесников