- Приложение

- к постановлению администрации

- городского поселения город Острогожск

- 19.06.2017 г.  № 259

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в городском поселении – город Острогожск на 2017 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ – ГОРОД ОСТРОГОЖСК  НА 2017 ГОД»

| Инициатор разработки программы | Администрация городского поселения – город Острогожск |
| --- | --- |
| Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи федерального Закона, Закона РК и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации о необходимости разработки программы | Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год». |
| Разработчик (соразработчики) программы | Сектор по управлению и модернизации жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения – город Острогожск |
| Ответственные исполнители | Администрация городского поселения – город Острогожск, сектор по управлению и модернизации жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения – город Острогожск |
| Участники муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Острогожск, сектор по управлению и модернизации жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения – город Острогожск |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Расходы (рублей) 2017 год |
| Всего | 200 000 руб. |
| Бюджет Воронежской области |  |
| Местный бюджет | 200 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа

На территории городского поселения – город Острогожск 222 многоквартирных жилых домов. Анализ сферы благоустройства в городском поселении – город Острогожск показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства городского поселения – город Острогожск имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городском поселении – город Острогожск имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении – город Острогожск на 2017 год» осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении – город Острогожск на 2017 год» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденного распоряжением администрации городского поселения – город Острогожск.

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения – город Острогожск, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории городского поселения – город Острогожск в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении – город Острогожск на 2017 год»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения – город Острогожск, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения – город Острогожск, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении – город Острогожск на 2017 год».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения – город Острогожск.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей города, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Цель программы

Основной целью Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городского поселения – город Острогожск на 2017 год» является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения – город Острогожск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

- благоустройстве территорий городского поселения – город Острогожск, в том числе социально значимых объектов;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

- благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов

- городского поселения – город Острогожск;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий  общего пользования городского поселения – город Острогожск, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения программы

Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование современной городской среды в городском поселении – город Острогожск на 2017 год» запланировано за счет средств бюджета Воронежской области.

4. Задачи и мероприятия программы, результативные показатели

Задачи и мероприятия программы, результативные показатели изложены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение

Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2017 год составляет 200 000 рублей

| Источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | - |
| Бюджет Воронежской области | - |
| Местный бюджет | 200 000 руб. |
| Прочие источники | - |

6. Система управления и контроля за ходом реализации программы

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет сектор по управлению и  модернизации жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения – город Острогожск.

Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:

- Улучшению благоустройства дворовых территорий городского поселения – город Острогожск;

- Улучшение внешнего облика городского поселения – город Острогожск, в том числе мест массового отдых граждан.

Глава администрации городского

поселения - город Острогожск                                                         А.В. Колесников